ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

восьма сесія

РІШЕННЯ

24.03.2016 р.                         	      м. Лисичанськ			        № 8/109

Про підсумки роботи з виконання

Програми благоустрою та економічного

розвитку житлово-комунального

господарства м. Лисичанська за 2015 рік

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства Корякіна І.В. про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська за 2015 рік, керуючись п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська за 2015 рік взяти до відома (додається).

2. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та ЗМІ дане рішення розмістити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

Міський голова		С.І. ШИЛІН

Інформація

про підсумки роботи з виконання Програми благоустрою

та економічного розвитку житлово-комунального господарства

м Лисичанська за 2015 рік

Основні завдання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м Лисичанська на 2015 рік були направлені:

1) організація робіт з благоустрою міста та збереження наявних об'єктів благоустрою;

2) підтримання належного санітарного стану міста, дотримання чистоти і порядку, створення сприятливого, екологічно безпечного середовища для життєдіяльності населення;

3) забезпечення безпеки пересування учасників дорожнього руху;

4) забезпечення безперебійного функціонування житлового фонду;

5) створення умов для задовільної роботи систем життєзабезпечення міста;

6) забезпечення зниження рівня споживання енергоносіїв шляхом використання енергоефективних технологій.

Для виконання цих завдань згідно з діючими нормативами були заплановані заходи на загальну суму 202,0 млн.грн. Однак, враховуючи обсяг виділених асигнувань, заходи були переглянуті і бюджет Програми був значно скорочений до 23,9 млн. грн.

|  | Затверджено програмою, тис. грн.. | Фактично виконано, тис. грн.. | Рівень виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всього | в тому числі | всього | в тому числі |  |
|  |  | кошти бюджету | кошти підприємства |  | кошти бюджету | кошти підприємства |  |
| КП «Лисичанський Шляхрембуд» | 15732,4 | 15732,4 |  | 14242,7 | 14242,7 |  | 88% |
| КП «Лисичанська ритуальна служба» | 237,5 | 237,5 |  | 223,0 | 223,0 |  | 94% |
| КП «Лисичанськміськсвітло» | 3260,1 | 2750,1 | 510,0 | 2965,8 | 2455,8 | 510,0 | 91% |
| ЛКАТП 032806 | 844,4 | 844,4 |  | 843,5 | 843,5 |  | 99,9% |
| КП ЛМР «Електроавтотранс» | 363,2 | 100,0 | 263,2 | 100,0 | 100,0 |  | 30% |
| КП «Лисичанськтепломережа» | 1167,4 | 317,4 | 850,0 | 993,9 | 493,9 | 500,0 | 85% |
| ЛКСП «Лисичанськводоканал» | 648,8 | 648,8 |  | 447,6 | 447,6 |  | 69% |
| Житлово-експлуатаційні підприємства | 1597,2 | 1597,2 |  | 1472,4 | 1472,4 |  | 92% |
| Інший благоустрій | 7,1 | 7,1 |  | 5,2 | 5,2 |  | 73% |
| Всього: | 23858,1 | 22234,9 | 1623,2 | 21294,1 | 20284,1 | 1010,0 | 89% |

КП «Лисичанський Шляхрембуд» виконувалися роботи за кошти місцевого бюджету:

- з утримання доріг та тротуарів на суму 442,0 тис. грн.,

- з поточного ремонту автодоріг 28 вулиць міста на суму 2744,9 тис. грн..

За рахунок коштів державного бюджету в межах виконання також заходів з відновлення інфраструктури Луганської області було проведено капітальний ремонт 6 вулиць міста на загальну суму 11028,5 тис. грн.

Для проведення капітального ремонту автодоріг в подальшому за рахунок коштів місцевого бюджету виготовлена ​​проектно-кошторисна документація на суму 27,3 тис. грн.

КП «Лисичанськміськсвітло» проводилися роботи:

- з утримання ліній зовнішнього освітлення на суму 1956,9 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету та на суму 510,0 тис. грн. за власні кошти,

- з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення на суму 307,8 тис. грн.,

- з утримання світлофорів на суму 65,4 тис. грн.,

ЛКАТП 032806 виконувалися роботи з озеленення та санітарної очистки міста, а саме:

- роботи з утримання за зеленими насадженнями на суму 387,7 тис. грн.,

- капітальний ремонт зелених насаджень на суму 46,1  тис. грн.,

- благоустрій міських територій на суму 62,3 тис. грн.,

- для виконання саночистки було придбано обладнання та контейнери на суму 347,4 тис. грн.

КП «Лисичанська ритуальна служба» виконувала роботи з поховання безрідних громадян на суму 37,5 тис. грн. та роботи з благоустрою та утримання міських кладовищ на суму 185,5 тис. грн.

Для забезпечення безперебійного функціонування житлового фонду були проведені роботи:

- з капітального ремонту покрівель житлових будинків на суму 1199,7 тис. грн.,

- з капітального ремонту пасажирських ліфтів на суму 249,7 тис. грн.,

- проведено обстеження та експертна оцінка можливості подальшої експлуатації окремих конструкцій житлових будинків на суму 23,0 тис. грн.

З метою створення умов для задовільної роботи систем життєзабезпечення міста придбані хлоратори для ЛКСП «Лисичанськводоканал» на суму 48,6 тис. грн. та проведено капітальний ремонт водопровідно-насосної станції «Білогорівська» на суму 399,0 тис. грн., який було розпочато в 2014 році.

Виконано капітальний ремонт системи опалення будівлі по вул. Мічуріна, 22 в м. Лисичанськ на суму 315,0 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету КП «Лисичанськтепломережа» придбано мережні насосні агрегати на 178,9 тис. грн. Крім того, підприємством була проведена заміна котлів та насосного обладнання в котельні дитячого садка «Дюймовочка» на суму 500,0 тис. грн ..

Такими комунальними підприємствами, як ЛКАТП 032806, «Лисичанський Шляхрембуд», «Електроавтотранс» активно залучалися особи спрямовані на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на загальну суму 241,7 тис. грн.

Для функціонування пам'ятних місць «Вічний вогонь» були проведені видатки на природний газ в сумі 5,2 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, поставлені завдання програмою виконані і інформацію про хід виконання Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м.Лисичанська за 2015 рік прошу взяти до відома.

Начальник управління з виконання

політики Лисичанської міськради в галузі

житлово-комунального господарства					І.В.Корякін