ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

сорок сьома сесія

РІШЕННЯ

«___»_____	_2018			      м. Лисичанськ				№ ___

Про підсумки роботи комунальних

підприємств та установ міста

в опалювальний період 2017 – 2018

та затвердження заходів з підготовки

об’єктів житлово-комунального

господарства та соціальної сфери

м. Лисичанська до роботи в

осінньо-зимовий період 2018-2019

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства Саханя В.Г.  про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2017 - 2018, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Лисичанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства  Саханя В.Г. про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2017 – 2018.

2. Затвердити  заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м. Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019  років (додаються).

3. Керівникам комунальних підприємств прийняти міри по погашенню заборгованості за спожиті енергоносії.

4. Керівникам комунальних підприємств активізувати претензійно-позивну роботу з абонентами за надані комунальні послуги.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку міста в галузі житлово-комунального господарства, власності і земельних відносин та на заступника міського голови Якимчука А.П.

Міський голова                                                                              С.І. ШИЛІН

Додаток

до рішення міської ради

від __________ 2018 р. №________

ЗАХОДИ

з підготовки об´єктів житлово-комунального господарства та соціальної

сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 р.р.

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кол-во, од. вим. | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |  |
| КП «Лисичанськтепломережа», Дільниця №1 (центральна частина міста) |  |  |  |
| 1 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж.б. №129 по просп. Перемоги (від Приватбанку до Востоку) Ду-400мм по Т1Т2 | 450м | 3510,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 2 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж. б. №96 по пр. Перемоги Ду-100мм по Т1Т2 | 60м | 32,4 | -//- | Травень | -//- |  |  |  |
| 3 | Заміна ділянки теплотраси між ТК-106 та ТК-106а в районі ж. б. № 364 по вул. ім. В.Сосюри Ду-250мм по Т1Т2 | 50м | 135,0 | -//- | Серпень | -//- |  |  |  |
| 4 | Заміна вводу ділянки теплотраси на будівлю хірургічного комплексу Ду-150мм по Т1Т2 | 150м | 120,0 | //- | Липень | -//- |  |  |  |
| 5 | Заміна вводу теплотраси на ж.б. №426 по вул. ім. В.Сосюри в ТК-148 б Ду-50мм по Т1Т2 | 15м | 3,5 | -//- | Вересень | -//- |  |  |  |
| 6 | Заміна ділянки теплотраси на ж.б. №11-14 по вул. Будівельників Ду-150мм по Т1Т2 | 120м | 96,0 | -//- | Червень | -//- |  |  |  |
| 7 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-94 до ж.б. №3 по вул. Шкільной Ду-100мм по Т1Т2 | 10м | 5,4 | -//- | Червень | -//- |  |  |  |
| 8 | Заміна ділянки теплотраси в районі ТЦ “Версаль” Ду-250мм по Т1Т2 | 110м | 297,0 | -//- | Травень | -//- |  |  |  |
| 9 | Заміна ділянки теплотраси (2 ввод на ж.б. пр. Перемоги, 113) Д-100мм Т1Т2 | 60м | 32,4 | -//- | Липень | -//- |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці № 1: у тому числі пластикової труби | 1025м | 4231,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №364 по вул. ім. В.Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 | 16м | 8,6 | КП “Лисичанськ-тепломережа” | Квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 11 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. № 6 по вул. ім. О. Довженка Ду-100мм по Т1Т2 | 50м | 27,0 | -//- | Травень | -//- |  |  |  |
| 12 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №163 по просп. Перемоги Ду-100мм по Т1Т2 | 16м | 8,6 | -//- | Червень | -//- |  |  |  |
| 13 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №289 по вул. ім. В.Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 | 15м | 8,1 | -//- | травень | -//- |  |  |  |
| 14 | Заміна ділянки теплотраси під вузол обліку в ж.б. № 293 по вул. ім. В.Сосюри по Т1Т2 Ду-100мм Ду-80мм | 12м 15м | 6,5 6,0 | -//- | Липень | -//- |  |  |  |
| 15 | Заміна ділянки теплотраси під вузол обліку в ж.б. № 297 по вул.ім. В. Сосюри Ду- 80мм по Т1Т2 | 35м | 14,0 | -//- | Серпень | -//- |  |  |  |
| 16 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. № 113 по вул. ім. Г.Сковороди Д-100мм Д-80мм по Т1Т2 | 16м 20м | 8,6 8,0 | -//- | Вересень | -//- |  |  |  |
| 17 | Заміна ділянки теплотраси (вузол обліку) в ж.б. № 129 по пр. Перемоги Д-100мм по Т1Т2 | 10м | 5,4 | -//- | Квітень | -//- |  |  |  |
| 18 | Заміна ділянки теплотраси (вузол обліку) в ж.б. № 167 по вул. Московська Д-100мм по Т1Т2 | 10м | 5,4 | -//- | Травень | -//- |  |  |  |
| 19 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №115 по просп. Перемоги Ду-150 мм по Т1Т2 | 6м | 4,8 | -//- | Червень | -//- |  |  |  |
| 20 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №360 по вул. ім. В. Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 | 5м | 2,7 | -//- | Липень | -//- |  |  |  |
|  | Всього заміна транзитних трубопроводів по дільниці № 1: | 226м | 113,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №1 | 1251м | 4345,4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Заміна котлів НІІСТу-5 на котельнях: Червоногвардійська Свердлова | 2 од. 1од. | 200,0 100,0 | КП “Лисичанськ-тепломережа” | Червень-Липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 22 | Ремонт м´якої покрівлі будівлі КЕТБ-3К | 150м2 | 16,6 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 23 | Ремонт покрівлі будівлі ЦТП по пр. Перемоги, 109-а | 250м2 | 27,7 | -//- | Липень | -//- |  |  |  |
| 24 | Ремонт теплоізоляції по вул. ім. Ф.Н. Чернишова Д-600мм | 1000м | 75,0 | -//- | Серпень-Вересень | -//- |  |  |  |
|  | Всього заміна котлів по дільниці №1: Всього ремонт покрівлі по дільниці № 1: Ізоляція теплотрас по дільниці №1: | 3од. 400м2 1000м | 300,0 44,3 75,0 |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №2 (південна частина міста) |  |  |
| 25 | Заміна ділянки центральної теплотраси 1-2 мікрорайонів по парку з-да ГТВ Ду-400мм по Т1Т2 | 100м | 780,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |
| 26 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж. б. №18 та до ж. б. № 19 кв. Дружби народів Ду-400мм поТ1Т2 | 100м | 780,0 | --//-- | Травень | --//-- |  |  |
| 27 | Заміна ділянки центральної теплотраси на КЕТБ-2К в районі ПТУ-56 Ду-250мм по Т1Т2 | 100м | 270,0 | --//-- | Червень | --//-- |  |  |
| 28 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі ВПУ-94 Ду-200мм по Т1Т2 | 100м | 180,0 | --//-- | Червень | --//-- |  |  |
| 29 | Заміна ділянки теплотраси між ж. б. №3 та №4 Д-80мм по Т1Т2 | 80м | 32,0 |  | Червень |  |  |  |
| 30 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси на СШ №27 в районі ж.б. №18 кв. Дружби народів Ду-150мм (попередньоізольовані) по Т1Т2 | 100м | 170,0 | --//-- | Червень | --//-- |  |  |
| 31 | Заміна ділянки теплотраси між ж.д. №11 та №12 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 60м | 32,4 | --//-- | Червень | --//-- |  |  |
| 32 | Заміна ділянки вводу теплотраси на ж.б. №9 кв. Дружби народів Д-80мм по Т1Т2 | 30м | 12,0 | --//-- | Червень | --//-- |  |  |
| 33 | Перепідключення теплотрас на ж.б. № 19 та №20 кв. Дружби народів Д- 100мм по Т1Т2 | 300м | 162,0 | --//-- | Липень | --//-- |  |  |
| 34 | Заміна ділянки центральної теплотраси на Бойлерну 2 мкр. Д-250мм по Т1Т2 | 100м | 270,0 | --//-- | Липень | --//-- |  |  |
| 35 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси між ж.б. №13 та №14 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 | 80м | 43,2 | --//-- | Липень | --//-- |  |  |
| 36 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б. №34 та №23 кв. Центрального Ду-200мм по Т1Т2 | 60м | 108,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |
| 37 | Заміна ділянки внутрішньоквартальноїї теплотраси в бік ж.б. №32 кв. Центральний Ду-150мм (попередньоізольовані) по Т1Т2 | 200м | 340,0 | --//-- | Липень | --//-- |  |  |
| 38 | Заміна вводу ділянки теплотраси на ж.б. №21 кв. Центральний Ду-80мм по Т1Т2 | 60м | 24,0 | --//-- | Липень | --//-- |  |  |
| 39 | Заміна вводу ділянки теплотраси на ж.б. №25 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 | 50м | 27,0 | --//-- | Липень | --//-- |  |  |
| 40 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №18 кв. Центральний Ду-80мм по Т1Т2 | 40м | 16,0 | --//-- | Липень | --//-- |  |  |
| 41 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси від ЦТП-2 до ж.б. №7 кв. Східний Ду-150мм (попередньоізольована) по Т1Т2 | 60м | 102,0 | --//-- | Серпень | --//-- |  |  |
| 42 | Заміна ділянки вводу теплотраси на ж. б. №39 кв. Східний Ду-80мм по Т1Т2 | 40м | 16,0 | --//-- | Серпень | --//-- |  |  |
| 43 | Заміна внутрішньої разводки теплотраси в ТРП-4 мкр. кв. 40 років Перемоги по Т1 Д-250мм | 30м | 81,0 | --//-- | Серпень | --//-- |  |  |
| 44 | Заміна ділянки вводу теплотраси на ж. б. №13 кв. 40 років Перемоги Д-100мм по Т1Т2 | 30м | 16,2 | --//-- | Серпень | --//-- |  |  |
| 45 | Заміна ділянки вводу теплотраси на ж. б. №16 кв. 40 років Перемоги Д-100мм по Т1Т2 | 100м | 54,0 | --//-- | Серпень | --//-- |  |  |
| 46 | Заміна ділянки центральної теплотраси на ТРП-4 мкр. кв. 40 років Перемоги Д-300мм по Т1Т2 | 100м | 420,0 | --//-- | Серпень | --//-- |  |  |
| 47 | Заміна ділянки вводу на СШ №3 Ду-100мм по Т1Т2 від кот. УТОС | 350м | 189,0 | --//-- | Серпень | --//-- |  |  |
| 48 | Заміна ділянки теплотраси в галереях котельні Лікарняного комплексу Ду-150мм по Т1Т2 | 280м | 224,0 | --//-- | Червень | --//-- |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №2: (у тому числі попередньоізольована труба) | 2550м (360м) | 4348,8 (612,0) |  |  |  |  |  |
| 49 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №27 кв. Восточний Ду-100мм по Т1Т2 | 25м | 13,5 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |
| 50 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №9 кв. Восточний Ду-100мм по Т1Т2 | 10м | 5,4 | --//-- | Серпень | --//-- |  |  |
| 51 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №34-35 кв. Восточний Ду-100мм по Т1Т2 | 20м | 10,8 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Вересень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |
| 52 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №5 кв. 40 років Перемоги Ду-100мм по Т1Т2 | 80м | 43,2 | --//-- | Вересень | --//-- |  |  |
| 53 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №40-а по вул. Автомобілістів Ду-150мм по Т1Т2 | 10м | 8,0 | --//-- | Вересень | --//-- |  |  |
| 54 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №24 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 | 20м | 10,8 | --//-- | Вересень | --//-- |  |  |
|  | Всього заміна транзитних трубопроводів по дільниці №2: | 165м | 91,7 |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №2: (у тому числі попередньоізольована труба) | 2715м (360м) | 4440,5 (612,0) |  |  |  |  |  |
| 55 | Заміна котлів №2, №3 котельні СШ №2 по вул. Жовтнева, 64-а м. Лисичанська | 2 од. | 200,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |
| 56 | Ремонт покрівлі на будівлях КЕТБ-55, КЕТБ-2К, ктельня СШ №2, ЦТП-1 3 мкр., адмін. будівля ділянки №2. | 200м² | 21,1 | --//-- | Квітень | --//-- |  |  |
| 57 | Ремонт теплоізоляції від ТЦ “Артцентр” до прохідной д-ду ГТВ Д-400мм | 500м | 40,0 | --//-- | Серпень-Вересень | --//-- |  |  |
|  | Всього заміна котлів по дільниці №2: Всього ремонт покрівлі по дільниці № 2: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №2: | 2од. 200м² 500м | 200,0 21,1 40,0 |  |  |  |  |  |
| Дільниця №3 |  |  |
| 58 | Заміна вводу Ду-80мм на ж. б. №2-б по вул. Ломоносова по Т1Т2 | 80м | 32,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №3 | 80м | 32,0 |  |  |  |  |  |
| 59 | Ремонт покрівлі будівлі котельні Електроприлад | 100м² | 18,0 | --//-- | Червень | --//-- |  |  |
| 60 | Ремонт теплоізоляції Д-150мм | 60м | 14,4 | --//-- | Травень | --//-- |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 3: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №3: | 100м² 60м | 18,0 14,4 |  |  |  |  |  |
| Дільниця №4 |  |
| 61 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-3 до ж.б. №305 по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-1 Ду-50мм по Т1Т2 | 16м | 3,7 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 62 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-3 до ж.б. №303 по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-1 Ду-50мм по Т1Т2 | 60м | 13,9 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 63 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-11 до ж.б. №2 по вул. Літейна від котельні Склозавод-1 Ду-50мм по Т1Т2 | 110м | 25,5 | --//-- | Серпень | --//-- |  |
| 64 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-11 до ТК № 7 на ж.б. №301-а по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-1 Ду-150мм по Т1Т2 | 344м | 275,2 | --//-- | Липень | --//-- |  |
| 65 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-9 до ж.б. №312 по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-2 Ду-100мм по Т1Т2 | 160м | 86,4 | --//-- | Червень-Липень | --//-- |  |
| 66 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-10 до ж.б. №287-а по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-2 Ду-100мм по Т1Т2 | 80м | 43,2 | --//-- | Травень-Червень | --//-- |  |
| 67 | Заміна ділянки теплотраси від будівлі котельні Склозавод-2 до ТК-10 по вул. Жовтнева Ду-200мм по Т1Т2 | 262м | 471,6 | --//-- | Травень | --//-- |  |
| 68 | Заміна ділянки теплотраси від будівлі котельні Склозавод-2 до будівлі Бойлерной по вул. Хімічна Ду-150мм по Т1Т2 | 44м | 35,2 | --//-- | Червень | --//-- |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №4 | 1076м | 954,7 |  |  |  |  |
| 69 | Ремонт покрівлі будівлі котельні Склозавод-2 по вул. Хімічна, 109 | 25м² | 4,5 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Червень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 70 | Ремонт ізоляції теплотрасс по дільниці №4: Д-57мм Д-100мм Д-200мм | 200м 240м 260м | 4,5 9,8 21,5 | --//-- | Липень-Серпень | --//-- |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 4: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №4: | 25м 700м | 4,5 35,8 |  |  |  |  |
| Дільниця №6 |  |
| 71 | Заміна ділянки теплотраси по вул. Гора Попова від ТК-15 до ТК-17 Ду-200мм по Т1Т2 | 70м | 126,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 72 | Заміна ділянки теплотраси від ТК -17 до ТК -18 по вул. Гора Попова Ду-150 по Т1Т2 | 42м | 33,6 | -//- | Травень | -//- |  |
| 73 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-15 до ТК -16 та до ж.б. №17 по вул. Гора Попова Ду-80мм по Т1Т2 | 100м | 40,0 | -//- | Червень | -//- |  |
| 74 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-24 до ж. б. №26 по вул. Українська Ду-65 мм по Т1Т2 | 110м | 17,9 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №6: | 322м | 217,5 |  |  |  |  |
| 75 | Ремонт ізоляції теплотрас по дільниці №6: Д-200мм Д-150мм Д-80мм | 70м 50м 100м | 5,8 3,0 3,4 | -//- | Травень-Червень | -//- |  |
|  | Всього ізоляція теплотрас по дільниці №6: | 220м | 12,2 |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №1 (центральна частина міста) |  |
| 76 | Заміна екранної частини труби котла № 1 ПТВМ-30М труба 60х4,0, L=700м | 1 котел | 79,5 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Квітень-Липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього заміна екранної частини котла по ЦТП №1 | 1 котел | 79,5 |  |  |  |  |
| 77 | Ремонт покрівлі будівлі ЦТП №1 | 800м² | 88,5 | -//- | Серпень | -//- |  |
|  | Ремонт покрівлі по ЦТП №1: | 800м² | 88,5 |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №2 (південна частина міста) |  |
| 78 | Ремонт м´якої покрівлі будівлі ЦТП №2 | 320м2 | 35,4 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | Вересень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по ЦТП №2 | 320м2 | 35,4 |  |  |  |  |
|  | Всього по підприємству, в т. ч.: заміна теплотрас (у тому числі попередньоізольовані) заміна котлів заміна трубної частини котла ізоляція теплотрас ремонт покрівлі | - 5444м (360) 5од. 1 од. 2480м 1845 м² | 10958,8 9990,1 (612,0) 500,0 79,5 177,4 211,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Директор ЛКСП "Лисичанськводоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | _________________ Є.В.Лисенко |  |  |  |  |  |  |

ЛКСП "Лисичанськводоканал"

Ремонт водопровідних мереж

Центральна дільниця

| № з/п | Місто знаходження та найменовання робіт | Кількість од. вим. | Ориентовна вартість, грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | від вул.Осипенко до вул.Канатної - заміна трубопроводу Д100мм | 200 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 2 | вул.им.В.Сосюри,354 - заміна трубопроводу Д63мм | 70м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 3 | від пр.Перемоги до вул.В.Сосюри,293 - заміна трубопроводу Д273мм | 100 м |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 4 | вул.В.Сосюри,356 - заміна транзитного трубопроводу Д76-100мм | 100 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 5 | від вул.В.Сосюри,356 до Европейской - заміна трубопроводу Д150мм | 100 м |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| Південна дільниця |
| 1 | вул.Робоча Гора,1 - заміна вентиля Д50мм | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 2 | кв.Дружби Народів,15 - заміна засувки Д100мм, Д150 мм | 1 од. 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 3 | вул.Козаченка - заміна засувки Д100мм | 1 од. |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 4 | вул.Козаченка,70 - заміна вентиля Д50мм | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 5 | вул.Спортивна - школа - заміна засувки Д100мм | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 6 | кв.Східний-заміна трубопроводу от жб №32 до жб №35 | 120 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 7 | кв.Східний - заміна трубопроводу від д/с Світлячок до жд №9-10 | 300 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |

Пролетарська дільниця

| 1 | вул.Комарова - заміна трубопроводу Д100мм | 500м |  | ЛКСП "ЛВК" |  | Цинка О.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | вул.Рубіжна - заміна трубопроводу Д50мм | 1000м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Цинка О.О. |
| 3 | вул.Л.Шевцовой - заміні трубопроводу Д50мм | 1000м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Цинка О.О. |
| 4 | вул.Косіора - заміна трубопроводу Д50мм - Д75мм | 120м 290м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Цинка О.О. |
| 5 | вул.Полярна - заміна трубопроводу Д32мм | 310м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІV квартал | Цинка О.О. |
| 6 | вул.Свободи - заміна трубопроводу Д32-Д90мм | 130м 670м 550м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІV квартал | Цинка О.О. |

м.Новодружеськ

| 1 | вул.Миру, 1-8 - заміна трубопроводу Д100мм | 100м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | КордІк В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | вул.Центральна, 6 - заміна трубопроводу Д110м | 170м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| 3 | вул.Кобзаря (поле) - заміна трубопроводу Д63мм | 150м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| 4 | вул.Томашовська, 222 - монтаж засувки Д100мм (подача води на вул.Томашовська) | 1од. . |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| м.Привілля |
| 1 | вул.Мічуріна 1 - а/дорога на радгосп - заміна трубопроводу Д100мм | 200м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |
| 2 | вул.Фермовська - Донецька 125 - заміна трубопроводу Д100мм | 400м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |
| 3 | вул.Виноградна,1 - вул.Фєрмовська - заміна трубопроводу Д100мм, заміна засувки Д100мм | 200м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |

Дільниця магістральних водоводів

| 1 | вул.Г.Потапенка - заміна засувки Д250мм на водоводі Д500мм | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | пос.Берьозово - вул.Г.Потапенка - переврізка водовода с Д600мм на Д500мм |  |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 3 | вул.Г.Потапенка (від вул.Гарібальді до вул. им.І.Сікорського) - заміна трубопроводу Д400мм | 1300м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | підрядник |
| 4 | вул.Першотравнева 126 - Єкотех - заміна трубопроводу Д700мм | 150 м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | підрядник |
| 5 | вул.Ласточкина - заміна заглушки Д250мм, вул.Г.Потапенко - заміна заглушки Д400мм | 1 од. 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |

Водопровідні насосні станції

| 1 | ВНС "Білогорівська" - демонтаж насосу 10НМК агр.№3, монтаж насосу ЦН1000-180-3, заміна засувки Д500мм та зворотного клапану Д400мм Ру-25 агр.№3 | 1шт. 1шт. 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВНС "Білогорівська" - ремонт ротора насоса агр.№1 (насос ЦН 1000-180-3) | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 3 | ВНС "Суміщена" - демонтаж насосних агр. №4 та №5, монтаж одного насосу ЦН 400-105 з установкою перетворювача частоти та єл.двигуна 0,4 кВ | 2шт. 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 4 | ВНС"Суміщена" - заміна ротора на насосі агр.№6 | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 5 | ВНС "ГТВ" - ремонт засувок Д400мм в камері переключення (2шт.) | 500мм |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 6 | ВНС "ГТВ" - ремонт засувки Д100мм на водоводі подачи води на склозавод | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Жовчак В.С. |
| 7 | ВНС "Лисичанська" - ремонт роторів насосів агр.№2 та №6 (насос Д500-63, Д450-32) | 1шт. 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Жовчак В.С. |
| 8 | ВНС 2п."Лісова дача"- частковий ремонт покрівлі (10м2), - заміна коників на прибудові | 11м2 6 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал |  |
| 9 | вул.Жовтнева,16 (база), вул.Кафтанова (лабораторія стоків) - установка котла на твердом топливе | 2шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Жовчак В.С. |

Білогорівська дільниця

| 1 | Свердловина № РЄ-4 - заміна трубопроводу Д150мм | 10м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кривсун В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Свердловина №1080,1080А - заміна трубопроводу Д150мм | 500м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кривсун В.В. |
| 3 | Свердловини №№ 661,662,662А,РЄ-1,РЄ-3, - заміна зворотного клапану Д150мм | 5 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| 4 | Свердловини № 662, РЄ-3 - заміна засувки Д150мм | 2шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| 5 | Свердловина № 661 - заміна каскада | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| Борівська дільниця |
| 1 | ВНС 1п "Лісова дача"- ремонт кабельних каналів 3,3х0,25м | 70 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 2 | Ремонт битового приміщення, установка ел.бойлера 80л | 1 од. . |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 3 | Ремонт ВНС 0п. "Лісова дача"- штукатурка и побілка |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 4 | ВНС 1п.- 2 п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу Д400мм | 200 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | підрядник |
| 5 | ВНС 1п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу подачі води на хлоратор | 60 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 6 | ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт огорожі території | 48 м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 7 | ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт вимощення | 15 м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 8 | ВНС 1п."Лісова дача" - будівля прохідной, бокс -ремонт покрівлі |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| Служба головного енергетика |  |
| 1 | ВНС "Лисичанська" - заміна трансформаторів № 1,2 1000 кВАр на 630 кВАр | 2 од. | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Стоцкий К.А. |
| 2 | ВНС 2п."Лісова Дача" - монтаж трансформатора СН №2 - 6/0,4 кВ - 630 кВАр на РУ-6кВ | 1 од. | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Стоцкий К.А. |
| 3 | ВНС 2п."Лісова дача" - установка автоматичних вимикачів 1500 А на тр.СН № 1,2 | 2 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцкий К.А. |
| 4 | ВНС "Новодружеська" - заміна трансформаторів № 1,2 630 кВАр на 400 кВАр | 2 од. | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцкий К.А. |
| 5 | ВНС "Малорязанцевська"- заміна трансформатора СН 630кВАр на 100 кВАр | 1 од |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Стоцкий К.А. |
| 6 | КНС-5 - заміна трансформатора 400 кВАр на 100 кВАр | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцкий К.А. |
| Служба КІПіА |  |
| 1 | Установка вузлів обліку води на МОС-3, МОС-5 | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 2 | Установка загальнобудинкових вузлів обліку води | 20 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 3 | Установка вузлів обліку води на свердловини Білогорівського водозабору | 20 шт. | проект | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 4 | Установка вузла обліку води на ВНС "Білогорівська" | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 5 | Установка рівнемірів на резервуарах ВНС "Білогорівська" | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 6 | Установка рівнемірів на резервуарах ВНС "Лисичанська" | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| Каналізаційне господарство МОС - 1 |
| 1 | Ремонт мулоскреба №2 на первинном відстойникі №2 |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 2 | Ремонт ел.двигуна 17,5 кВт 740об/хвил (перемотування) на турбоаераторі №9 | 1 од. |  | ЛКСП"ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 3 | Заміна лінії сирого осаду | 380м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 4 | Ремонт жироловки на первинному відстойнику |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 5 | Будівля АБК- ремонт покрівлі | 624м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |
| 6 | Чистка мулових ставків № 1,2 | 8000м3 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт будівлі хлораторной | 270м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |
| МОС - 2 |
| 1 | Будівля біофільтру - ремонт покрівлі ремонт віконних прорізів | 317м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |
| МОС - 4 |
| 1 | Ремонт 2-х ел.двигунів 30 кВт 1460 об/хвил. (перемотування) | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 2 | Будівля АБК - ремонт покрівлі | 305м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |
| 3 | Будівля решіток - ремонт покрівлі ремонт фасаду | 46м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |
| МОС - 3 |
| 1 | Виготовлення и заміна шибера (знос) 340x700x5 мм R160 мм | 1 шт |  | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Константинов Ю.В. |
| 2 | Ремонт стабілізаторів (пошкодж. гідроізоляції) |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 3 | Чистка блока ємкостей 3-я лінія |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 4 | Ремонт цоколя та вимощення будівлі АПК |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 5 | Заміна вхідной двері с коробкою | 1шт. |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 6 | Ремонт покрівлі будівлі АПК (частковий-80м2) | 80м2 |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 7 | Ремонт покрівлі будівлі хлораторної | 70м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 8 | Ремонт скління будівля АПК | 4м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 9 | Частковий ремонт корпусу песколовок та відстойників |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 10 | КНС-13 - ремонт приміщень АПК - штукатурка, побілка, фарбування |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| МОС - 5 |
| 1 | Заміна засувки Д200мм | 1шт. |  | ЛКСП"ЛВК" | І квартал | Константинов Ю.В. |
| 2 | Ремонт покрівлі будівлі хлораторної | 36,1м2 |  | ПКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 3 | Ремонт первинних відстойників |  |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 4 | Очищення та відновлення біокарти №2 |  |  | ЛКСП"ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 5 | Фарбування трубопроводів, вікон, дверей |  |  | ЛКСП"ЛВК" | ІІI-ІV квартал | Константинов Ю.В. |

Каналізаційні насосні станції

| 1 | КНС-2 - ремонт віконних рам |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КНС - 2,4,5,6,10 - ремонт м якой покрівлі | 802м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 3 | КНС - 2,5,11 - капітальний ремонт вент.установок | 20 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 4 | КНС - 3 - прокладка водопроводу Д20 мм | 40 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 5 | КНС-3 - часткова заміна напорного колектора Д100мм | 70 м . |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 6 | КНС -11 - часткова заміна напорного колектора Д90мм | 20м |  | ЛКСП ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 7 | КНС-6 - заміна вхідних дверей в маш.зал та грабельне відділення | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 8 | КНС- 6 - ремонт прибудованого приміщення |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 9 | КНС-10 - заміна насосу з єл.двигуном агр. №2 | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Давидович С.В. |
| 10 | КНС-10 - ремонт решіток у грабельному відділенні |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 11 | КНС-2,3,4,5,6,10,11 - чистка резервуарів | 328,7 м3 |  | ЛКСП "ЛВК" | КНС-2,6,10 | Давидович С.В. |
| 12 | КНС-12,13 - ремонт покрівлі | 109м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | І-ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 13 | КНС-12 - виготовлення та встановлення козирка над вхідними дверима |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 14 | КНС-12,13 - фарбування вікон, дверей |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 15 | КНС-12,13 - ремонт припливно-витяжної вентиляції |  |  | ЛКСП "ЛВК" | І квартал | Константинов Ю.В. |
| 16 | КНС-13 - заміна трубопроводу холодной води | 30м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 17 | КНС-13 - ремонт сходів, площадок, огорожі |  |  | ЛКСП "ЛВК" | І квартал | Константинов Ю.В. |
| 18 | КНС-13 - ремонт приміщень - штукатурка, побілка |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІV квартал | Константинов Ю.В. |
| Каналізаційні мережі (центральна дільниця) |
| 1 | вул.Гетманська,52 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 24 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 2 | вул.Юнацька,80 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 50 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 3 | вул.Штейгерська,11 - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 4 | вул.М.Грушевського - Ф.М.Чернишова - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 5 | вул.Соборна,115 - часткова заміна каналізаційніх мереж; ремонт каналізаційного колодязя | 12 м 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал виконано | Стєпурський С.С. |
| Каналізаційні мережі (південна дільниця) |
| 1 | вул.Донсодовська - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 200м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 2 | вул.Визволена - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 3 | кв.Дружби Народів - заміна каналізаційних мереж Д400 мм | 48м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Стєпурський С.С. |
| 4 | вул.Одеська,12 - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 5 | вул.Жовтнева,1-3 - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 6 | кв.Центральний,30 - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |

Всього по підприємству                                                  7341850,0  грн.

КП  «Лисичанськміськсвітло»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт, грн | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ |
| 1 | Шафа управління з/о 3-х фазний з терміналомі управління міським освітленням Заміна без приборів обліку | шт | 34 | Шафа управління | 1 122,0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 2 | Шафа управління з/о 1-х фазний з терміналомі управління міським освітленням Заміна без приборів обліку | шт | 9 | Шафа управління | 262, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 3 | Термінал систем управління міським освітленням Заміна | шт | 5 | Термінал | 92, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 4 | вул. Дібровка КТП-130 Заміна світильників СІП | Шт. м | 10 900 | світильники СІП 2х25 | 23, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 5 | Сквер меморіал «Пам ять» Встановлення декоративних шарів з заміною ввідного кабелю | Шт. м | 14 140 | Шари кабель | 16, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 6 | ТП-69 вул Сосюри ул.Гарібальді Заміна СІП 4х25 | м | 500 | СІП 4х25 | 20,0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 7 | Сквер (б. Титова) Заміна декоративних шарів | шт | 12 | шари | 10, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 8 | ТП-8 вул. К.Маркса Заміна лінії на СІП 2х25 Заміна світильників | М 10 | 400 | СІП 2х25 світильники | 23, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 9 | Пр-т Перемоги Заміна аварійних Опор ( Лебеді). Демонтаж аварійних опор | Шт. шт | 9 7 | опори | 225, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 10 | ТП-33 Заміна ліній з/о СІП 2х25 | м | 1300 | СІП 2х25 | 26, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 11 | Адміністративний корпус Заміна вікон | шт | 6 | вікна | 30, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 12 | Адміністративний корпус Ремонт покрівлі | м |  | покрівля | 70, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 13 | ТП-181 Вул Севастопільська Капітальний ремонт ліній з/о | шт | 1 | ТП-181 | 400, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 14 | ТП-73 вул.Мира Капітальний ремонт ліній з/о | Шт. | 1 | ТП-73 | 400, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 15 | ТП-70 Вул.Красна Капітальний ремонт | Шт. | 1 | ТП-70 | 400, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 16 | КТП-44 Вул.. Свободи Капітальний ремонт | шт | 1 | КТП-44 | 400, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 17 | вул. Сметаніна вул. Красна Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 18 | вул.Жовтнева вул.Красна Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 19 | вул.Бахмутська вул.ген.Потапенко Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 20 | вул.Первомайська вул.Сосюри Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 21 | вул.Первомайська вул.ген.Потапенко Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 22 | вул.. 9 Травня вул. Сосюри Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500,0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 23 | Ремонт авто підйомників Проведення ПТО | шт | 1 |  | 3, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
|  | ІТОГО: |  |  |  | 6 522, 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛІФТИ |  |  |  |  |
| 1 | Вул. ім.В Сосюри 299 п. 3 | м/п | 90,0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 2 | Пр. Перемоги 100 п. 3 | м/п | 90.0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 3 | Пр. Перемоги 98 п. 3 | м/п | 90.0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 4 | Вул. ім.В Сосюри 297 п. 3 | м/п | 90,0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 5 | пр.. Перемоги 127 п. 5 | м/п | 90.0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 6 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 4 | м/п | 90.0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 7 | вул. Юнацька 80 п. 1 | м/п | 60,0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 8 | Пр. Перемоги 119 п. | м/п | 60,0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 9 | вул.Гарібальді 36 п. 3 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 10 | вул. Жовтнева 287-а п.1 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 11 | вул. Жовтнева 287-а п.3 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 12 | вул. Жовтнева 302 п.1 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 13 | вул. Жовтнева 302 п.2 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 14 | Вул. Глінки 37 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 15 | Вул. Глінки 37 п. 3 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 16 | Вул. Глінки 37 п. 4 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 17 | Вул. ім.В Сосюри 289 п. 4 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 18 | Вул. ім.В Сосюри 372 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 19 | Вул. ім.В Сосюри 372 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 20 | пр. Перемоги 127 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 21 | вул. Сковороди 113 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 22 | вул. Юнацька 80 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 23 | вул. Довженко 90 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 24 | Вул. Жовтнева 302 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 25 | Вул. Жовтнева 302 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 26 | Вул. Гарібальді 36 п. 2 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 27 | Вул. Гарібальді 36 п. 3 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 28 | Вул. Довженко 90 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 29 | пр.. Перемогі 127 п. 6 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 30 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 2 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 31 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 3 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 32 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 4 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 33 | Вул. Глінки 37 п. 2 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 34 | Вул. Глінки 37 п. 6 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 35 | Вул. Глінки 3 п. 1 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 36 | Вул. Жовтнева 302 п. 2. | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 37 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 3 | шт. | 1 | Канатоведучій шків 770 х3 х 10,5 | 7,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 38 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 4 | шт. | 1 | Канатоведучій шків 770 х3 х 10,5 | 7,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 39 | Вул. ім.В Сосюри 98 п. 1 | шт. | 1 | Канатоведучій шків 525 х3 х 10,5 | 4,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 40 | пр. Перемоги 127 п. 1 | шт. | 1 | Канатоведучій шків 770 х3 х 10,5 | 7,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 41 | Пр. Перемоги 100 п. 4 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 42 | Пр. Перемоги 127 п. 8 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 43 | Пр. Перемоги 102 п. 3 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 44 | Пр. Перемоги 98 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 45 | Пр. Перемоги 96 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 46 | вул. Глінки 37 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 47 | вул. Глінки 37 п. 3 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 48 | Пр. Перемоги 94 п.2 | шт. | 1 | Обмежувач швидкості | 5,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 49 | Пр. Перемоги 127 п. 3 | шт. | 1 | Обмежувач швидкості | 5,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 50 | Пр. Перемоги 127 п. 5 | шт. | 1 | Обмежувач швидкості | 5,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 51 | Пр. Перемоги 127 п. 7 | шт. | 1 | Обмежувач швидкості | 5,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 52 | Пр. Перемоги 100 п. 2 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 53 | Пр. Перемоги 96 п. 2 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 54 | Пр. Перемоги 98 п. 4 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 55 | Пр. Перемоги 291 п. 1 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 56 | Пр. Перемоги 291 п. 3 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 57 | Вул. ім.В Сосюри 295 п. 1 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 58 | Вул. ім.В Сосюри 295 п. 2 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 59 | вул. Сосюри 358 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок логики «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 60 | вул. Генерала Потапенко 49 п. 1 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок керування «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 61 | вул. Генерала Потапенко 49 п. 2 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок керування «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 62 | вул. Генерала Потапенко 49 п. 3 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок керування «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 63 | вул. Жовтнева 287 – а п. 1 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок керування «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 64 | пр.. Перемоги 129 п. 1,2 | шт | 2 | Заміна ліфта | 1000,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 65 | Вул. ім.В Сосюри 354 п. 1,2 | шт | 2 | Заміна ліфта | 1000,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 66 | Вул. ім.В Сосюри 362 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 67 | Вул. ім.В Сосюри 345 п.3 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 68 | кв. Центральний 28 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 69 | кв. Центральний 28 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 70 | кв. Східний 32 п. 1 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
|  | ІТОГО: ВСЬОГО: |  |  |  | 5 648,3 12 170,3 |  |  |  |

КУ «ТМО м.Лисичанськ»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральна міська лікарня імені Титова |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення МКПД за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний, 17 | п.м. | 160 | труби Ø 90 труби Ø 32 | 195,00 | Кошти місцевого бюджету | Липень-вересень |  |
| 2 | Поточний ремонт шиферної кровлі хірургічного корпусу за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | м2 | 178 | металопрофіль металоконструкції | 150,00 | Кошти місцевого бюджету | Травень-червень |  |
| 3 | Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання, водовідведення в будівлі центральної поліклініки за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги,56 | п.м. | 300 | труби Ø 100 труби Ø 50 труби Ø 25 | 500,00 | Кошти місцевого бюджету | Липень-вересень |  |
| 4 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі пологового відділення за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 40 | труби Ø 50 труби Ø 25 | 3,0 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 5 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі терапевтичного корпусу за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 134 | п.м. | 87 | труби Ø 50 труби Ø 25 | 5,2 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 6 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі інфекційного відділення за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 52 | труби Ø 50 труби Ø 25 | 4,6 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 7 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі господарчого блоку за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 18 | труби Ø 50 труби Ø 25 труби Ø 100 | 2,0 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| Центр ПМСД №1 |
| 8 | Придбання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи двох вугільних котлів, ремонт системи опалення в будівлі Амбулаторії №4 за адресою: м. Новодружеськ, вул. Нова,5 | од. | 2 | Вугільний котел | 198,7 | Кошти місцевого бюджету | Вересень |  |
| 9 | Ремонт м’якої покрівлі на будівлі котельні Амбулаторії №3 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Мельникова, 48 | м2 | 39 | Руберойд | 2,0 | За рахунок власних коштів | Серпень |  |
| 10 | Ремонт системи опалення в будівлі Амбулаторії №5 за адресою: м. Привілля, вул. Кошевого, 7 | п.м. | 25 | труби Ø 50 | 2,0 | За рахунок власних коштів | Липень-серпень |  |
| 11 | Частковий ремонт шиферної покрівлі в будівлі Амбулаторії №5 за адресою: м. Привілля, вул. Кошевого, 7 | од. | 30 | шифер | 4,0 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 12 | Ремонт м’якої покрівлі гаражів за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 54д | м2 | 134 | Руберойд | 95,0 | Кошти місцевого бюджету | Вересень |  |
| 13 | Придбання вугілля марки ДГР-200 | т | 140 | Вугілля | 350,00 | Кошти місцевого бюджету | Серпень-вересень |  |
| Центр ПМСД №2 |
| 14 | Капітальний ремонт шиферної кровлі Амбулаторії № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Літейна,6 | м2 | 600 | металопрофіль металоконструкції | 1432,00 | Кошти місцевого бюджету | Серпень-вересень |  |
|  | Всього по підприємству |  |  |  | 2943,50 |  |  |  |

Відділ освіти Лисичанської міської ради

| № з/п | Місцезнаходження та найменування робіт. | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капітальний ремонт по встановленню метало-пластикових вікон звикористанням скла із енергозберігаючим покриттям «Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Лисичанської міської ради Луганської області» | шт | 35 | вікна | 280 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 2 | Капітальний ремонт по встановленню метало-пластикових вікон звикористанням скла із енергозберігаючим покриттям по «Лисичанському багатопрофільному ліцею Лисичанської міської ради Луганської області» | шт | 50 | вікна | 390 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІст № 26 Лисичанської міської ради Луганської області. | шт | 1 | проект | 50 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 4 | Капітальний ремонт системи опалення Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» | шт | 1 | труби, радіатори, засувки, крани | 1408,411 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 5 | Капітальний ремонт системи опалення «Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської області. | шт | 1 | труби, радіатори, засувки, крани | 540 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 6 | Ремонт системи опалення та встановлення лічильників теплової енергії по ЗОШ № 18, Лисичанській багатопрофільній гімназії, д/с «Червона шапочка», д/с «Малятко», д/с «Теремок» | шт | 6 | труби, лічильники, засувки | 720 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |

ЗАХОДИ                                                                                                                                 щодо підготовки  до роботи в осіньо-зимовий період  2018-2019 років

КП «ЛЖЕК № 1»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 1890 | 604,8 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 716 | 221,96 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 20 | 5,8 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 221 | 22,1 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 5 | 0,75 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 346 | 38,06 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 10 | 6,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 91 | 5,46 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 31 | 7,75 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 101 | 24,24 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 88 | 17,6 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Покраска газового колектора | м\п | 976 | 165,92 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 62 | 7,44 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 42 | 6,3 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 14 | 2,1 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 119 | 9,52 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 759 | 55,08 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 596 | 71,52 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 404 | 101,0 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 62 | 7,44 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 21 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 239 | 28,68 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
|  | Всього по підприємству | 1404,78 |  |

КП «ЛЖЕК № 3»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 2728 | 651,99 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 1480 | 481,0 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 34 | 85,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м | 378 | 63,9 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 20 | 4,16 | Кошти підприємства | Березень-жовтень |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 150 | 29,7 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 7 | 3,92 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 34 | 5,44 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 25 | 8,0 | Кошти підприємства | Березень-листопад |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 178 | 23,85 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 78 | 30,5 | Кошти підприємства | Квітень-жовтень |  |
| 12 | Покраска газового колектора | м\п | 720 | 53,28 | Кошти підприємства | Квітень-вересень |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 132 | 27,57 | Кошти підприємства | Червень-грудень |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 147 | 19,6 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 28 | 6,16 | Кошти підприємства | Вересень-листопад |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 108 | 7,25 | Кошти підприємства | Квітень-грудень |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 1128 | 362,08 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 18 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ГВП | м\п | 500 | 176,75 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 600 | 190,12 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 132 | 126,45 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 21 | Ремонт електропроводки та електрокабеля | м\п | 1813 | 93,6 | Кошти підприємства | Квітень-грудень |  |
| 22 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 136 | 31,2 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
|  | Всього по підприємству | 2479,52 |  |

КП «ЛЖЕК № 5»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 5050 | 1022,574 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 933 | 72,0 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 53 | 45,05 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Проектно-кошторисна док-я кап.ремонту ж.б.№7 Східний | од. | 1 | 17,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 17 | 10,0 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 140 | 29,4 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 14 | 18,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 284 | 116,44 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 19 | 13,13 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 623 | 94,67 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 125 | 41,750 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі ж.б.№ 6 кв.Східний | м2 |  | 615,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 285 | 82,935 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 715 | 50,05 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 18 | 9,45 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 210 | 63,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 1708 | 141,764 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Ремонт з\б блоків фасаду | м2 | 85 | 21250,00 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 1925 | 148,225 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 288 304 | 498,24 18,9 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Встановлення вузлів обліку електроенергії | од. | 24 | 52,3 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 22 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 280 | 70,56 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
|  | Всього по підприємству | 3251,688 |  |

КП «ЛЖЕК № 6»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 2629 | 184,03 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 7225 | 650,25 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 54 | 17,82 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 437 | 32,1 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 41 | 3,6 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Встановлення дверей | шт | 15 | 54,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Ремонт віконних рам | шт | 20 | 2,4 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 8 | Ремонт вхідних дверей | шт | 31 | 3,72 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт відмостки | м2 | 265 | 54,59 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 10 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 29 | 4,35 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 11 | Скління віконних рам | м2 | 45 | 2,93 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 12 | Ремонт зливостоків | м\п | 40 | 1,81 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Ремонт слухових вікон | шт | 46 | 26,6 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 14 | Прочистка ДВК | шт | 249 | 3,24 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 250 | 37,5 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 16 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 610 | 91,5 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 17 | Ревізія та заміна запірної арматури | шт | 25 | 2,5 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 100 | 9,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 19 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 620 | 39,0 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
|  | Всього по підприємству | 1220,94 |  |

КП «ЛЖЕК № 8»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 340 | 88,4 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 259 | 15,8 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 30 | 25,74 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 92 | 5,52 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 24 | 2,72 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 33 | 3,86 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 13 | 9,47 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 48 | 3,41 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 28 | 4,68 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 242 | 44,252 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 51 | 23,664 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Покраска газового колектора | м\п | 580 | 30,16 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 52 | 5,475 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 164 | 20,336 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 17 | 12,036 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 52 | 8,57 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 332 | 36,52 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Утеплення систем водопостачання | м\п | 94 | 10,340 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 137 | 15,07 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 52 | 8,528 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 31 | 1,408 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
|  | Всього по підприємству | 375,957 |  |

ТОВ «ЛЕСКО»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт, тис.грн | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельня “Червона шапочка” | шт | 1 | Ремонтні роботи | 25,00 | Власні кошти | 15 вересня |  |
| 2 | Котельня “Гімназія” | шт | 1 | Ремонтні роботи | 27,00 | Власні кошти | 15 вересня |  |
| 3 | Котельня “ДЛМ” | шт | 1 | Ремонтні роботи | 42,00 | Власні кошти | 15 вересня |  |
| 4 | Котельня “Терапия” | шт | 1 | Ремонтні роботи | 39,00 | Власні кошти | 15 вересня |  |
|  | Всього по підприємству |  |  |  | 133,00 |  |  |  |

Відділ культури ЛМР

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт, грн | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1» (м.Лисичанськ, вул. Українська, 28): |  |
|  | Ревізія насосу | шт. | 1 | - |  | Спонсорські кошти | Червень –липень 2018 р. |  |
|  | Повірка манометрів | шт. | 2 | - | 150,0 | Бюджетні кошти | Липень 2018 р. |  |
|  | Поточний ремонт коридорів, класів, концертної зали, сходових майданчиків (ЛДШМ, художній відділ, філія) | шт. | 10 | Фарба 2,8 кг | 1440,0 | Бюджетні кошти, спонсорські кошти | Червень-серпень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 1 | Шпаклівка стартова 30 кг | 100,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Шпаклівка фінішна 50 кг | 200,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Фарба водоемульсійна 14л | 610,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 3 | Колір | 90,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Клей ПВА 2,5 кг | 85,0 |  |  |  |
|  |  | рул. | 20 | Шпалери | 1600,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Клей для шпалерів | 96,0 |  |  |  |
|  |  | кг | 30 | Крейда | 100,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Пензлик | 50,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 3 | Валик малярний | 70,0 |  |  |  |
|  | Заміна застарілого електричного обладнання (художній відділм.Лисичанськ, пр.Перемоги, 100) | шт. | 1 | Модуль (РF-на 12 автоматичнихвимикачів) | 280,0 | Бюджетні кошти | Червень-серпень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 1 | Модуль (РF-на 4 автоматичних вимикачів) | 40,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 12 | Автоматичний вимикач на 16А (одинарний) | 840,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Автоматичний вимикач на 32А (трьохфазний) | 190,0 |  |  |  |
|  | Заміна застарілого електричного обладнання (КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1») | шт. | 3 | Автоматичний вимикач на 16А (одинарний) | 210,0 | Бюджетні кошти | Червень-серпень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 1 | Автоматичний вимикач на 25А | 80,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Дип-рейка | 60,0 |  |  |  |
| 2 | КЗ «Лисичанська дитяча музична школа №2» (м.Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Меделєєва, 63) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт концертної зали (заміна лаг та дошок сцени) | шт. | 30 | Дошки | 3280,0 | Спонсорські кошти | Грудень 2018 р. |  |
|  |  |  | 4 | Лаги | 547,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Виконання робіт | 3000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт концертної зали (оновлення стелі, заміна шпалер) |  |  |  |  |  | Серпень 2018 р. |  |
|  |  | м2 | 57 | Натяжна стеля | 9600,0 | Спонсорські кошти |  |  |
|  |  | шт | 30 | плінтус | 750,0 |  |  |  |
|  |  | рул. | 20 | шпалери | 4000,0 | Бюджетні кошти |  |  |
|  |  | шт. | 10 | клей | 270,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Грунтовка, 25 кг | 120,0 |  |  |  |
|  | Фарбування сходів 1 та 2 поверхів | шт. | 5 | Фарба ,3 кг | 600,0 | Спонсорські кошти |  |  |
| 3 | КЗ «Новодружеська дитяча школа мистецтв» (м.Новодружеськ, вул. 39) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі | м2 |  | Шифер, стропила | 594000,0 | Бюджетні кошти | Червень 2018 р. |  |
|  | Частковий ремонт опалювальної системи | м | 20 | Труби | - | Спонсорські кошти | Червень-липень 2018 р. |  |
| 4 | КЗ «Привільська дитяча школа мистецтв» (м.Привілля, вул.Нова, 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кабінету №5 | рул. | 11 | Шпалери | 1100,0 | Спонсорські кошти | Серпень 2018 р. |  |
|  |  | м2 | 17 | Касетони | 380,0 |  |  |  |
|  |  | м | 20 | Плінтус | 160,0 |  |  |  |
|  |  | кг | 15 | Шпаклівка | 80,0 |  |  |  |
|  |  | кг | 5 | Фарба водоемульсійна | 130,0 |  |  |  |
|  | Фарбування сходів та панелей | банка | 6 | Фарба | 1020,0 | Спонсорські кошти | Липень-серпень 2018 р. |  |
| 5 | КЗ «Лисичанський міський Палац культури» (м.Лисичанськ, вул. Красна, 30) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | м2 | 2000 | Шифер, руберойд, цвяхи, смола | 240000,0 | Бюджетні кошти | 2018-2019 рр. |  |
|  | Заміна опалювальної системи у приміщенні народного музею історії содового заводу | м2 | 43 | Труби пластикові, труби залізні, гайки, пластикові коліна, муфти, кріплення | 35000,0 | Бюджетні кошти, спонсорські кошти | 2018-2019 рр. |  |
| 6 | КЗ «Палац культури ім. В.М.Сосюрим.Лисичанська» (м.Лисичанськ, вул.Героїв Сталінграду, 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевірка засувок Д-80 тепломережі | шт | 4 | - | 50,0 | Спонсорські кошти | червень 2018 |  |
|  | Очищення грязьовиків тепломережі | шт | 2 | - | 30,0 | Спонсорські кошти | червень 2018 |  |
|  | Перевірка манометрів тепломережі | шт | 2 | - | 150,0 | Бюджетні кошти | червень 2018 |  |
|  | Промивка батарей тепломережі | шт | 2 | - | 120,0 | Спонсорські кошти | липень 2018 |  |
| 7 | КЗ «Лисичанський Палац культури «Діамант»(м.Лисичанськ, вул.Первомайська, 30) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт | - | - | Внутрішні приміщення | 660000,0 | Бюджетні кошти | Травень-жовтень 2018 р. |  |
|  | Ревізія опалювальної системи | м | 300 | - | - | Власними силами | Липень-серпень 2018 р. |  |
|  | Заміна пошкодженхдіялнок опалювальної системи | м | 20 | Труба металева | 1200,0 | Позабюджетні кошти | Серпень-вересень 2018 р. |  |
|  | Перевірка манометрів опалювальної системи | шт | 2 | Манометри | 250,0 | Бюджетні кошти | Серпень 2018 р. |  |
|  | Чистка грязьовиків | шт | 2 | Грязьовики | - | Власними силами | Липень-серпень 2018 р. |  |
|  | Часткова заміна електропроводки | м | 20 | Електропровід | 300,0 | Бюджетні кошти | Червень-вересень 2018 р. |  |
|  | Частковий ремонт дверей |  |  | Дверні навіси, цвяхи, замки, ручки | 420,0 | Спонсорські кошти | Вересень-жовтень 2018 р. |  |
|  | Утеплення дверей | шт. | 5 | Гумовий утеплювач | 250,0 | Спонсорські кошти | Серпень 2018 р. |  |
| 8. | КЗ «Лисичанський міський краєзнавчий музей» (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремнот зовнішніх віконних відкосів (6 шт) | кг | 25 | Штукатурка цементно-вапняна | 356,96 | Бюджетні кошти | Травень-червень 2018 р. |  |
| 9. | КЗ «Лисичанська ЦБС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральна бібліотека (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94) | - | - | Заміна вікон на енергозберігаючі | 253000,0 | Бюджетні кошти | Травень-жовтень 2018 р. |  |
|  | Центральна бібліотека(м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94) (фарбування дверей,утеплення вікон, ремонт ганку) | шт. | 3 | Фарба | 420,0 | Спонсорські кошти | Липень-вересень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 2 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 10 | Папір |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 10 | Паралон |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Цемент |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Церезіт |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Шпатель |  |  |  |  |
|  | Бібліотека для дітей № 1 (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94) (фарбування стін, підлоги, віконних рам) | шт. | 10 | Фарба | 1650,0 | Спонсорські кошти | Липень-жовтень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 5 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 5 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія сімейного читання №2 (м Лисичанськ, вул.Красна, 30) (фарбування радіаторів) | шт. | 3 | Фарба | 300,0 | Спонсорські кошти | Вересень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 2 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія №3(м. Лисичанськ,к. 40 років Перемоги, 8.) (ремонт холу: поклейкакасетонів, поклейка шпалер, фарбування дверей і вікон) | шт. | 2 | Фарба | 2500,0 | Спонсорські кошти | Червень-вересень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 2 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 20 | Касетони |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 6 | Шпалери |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Валік |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія №5(м.Лисичанськ, вул.Первомайська, 30) (утеплення дверей) | шт. | 5 | Поролон | 100,0 | Спонсорські кошти | Вересень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 10 | Скоби |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія №7(м..Новодружеськ, вул. Миру, 28.) (фарбування дверей,вікон,підлоги) | шт. | 5 | Фарба | 700,0 | Спонсорські кошти | Вересень-жовтень 2018 . |  |
|  |  | шт. | 3 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія №10(м. Лисичанськ, кв.Центральний, 18) (фарбування радіаторів) | шт. | 2 | Фарба | 150,0 | Спонсорські кошти | Вересень 2018р. |  |
|  |  | шт. | 2 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 1 822 274,96 |  |  |  |