ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.05.2020			      м. Лисичанськ 			      № 183

Про підсумки роботи комунальних

підприємств та установ міста в опа-

лювальний період 2019– 2020 років

та затвердження заходів з підготов-

ки об’єктів  житлово-комунального

господарства  та  соціальної  сфери

м.Лисичанська до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства Віталія Саханя «Про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2019-2020 років та затвердження заходів щодо своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м.Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років», керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Лисичанської  міської ради

вирішив:

1. Інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства Віталія Саханя «Про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2019-2020 років» узяти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м.Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (додається).

3. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (Сахань В.Г.) здійснити контроль за виконанням заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та

соціальної сфери м. Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

Термін: до 15.10.2020 року

4. Директору КП «Лисичанськтепломережа» (Панаіт А.В.):

4.1 забезпечити виконання заходів з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років;

Термін: до 01.10.2020 року

4.2 посилити роботу з населенням по збору платежів за надані послуги теплопостачання;

Термін: постійно

4.3 вжити заходів щодо погашення заборгованості за використані енергоносії;

Термін: постійно

4.4 забезпечити укладання договорів на отримання природного газу в опалювальний сезон 2020-2021 років.

Термін: до 01.10.2020 року

5. Директору ЛКСП «Лисичанськводоканал» (Кравченко Н.І.):

5.1 забезпечити в повному обсязі виконання заходів з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років;

Термін: до 01.10.2020 року

5.2 посилити роботу з населенням по збору платежів за надані послуги водопостачання та водовідведення;

Термін: постійно

5.3 забезпечити своєчасну оплату поточного споживання електроенергії;

Термін: постійно

5.4 з метою підготовки до експлуатації водопровідних мереж в осінньо-зимовий період, провести плановий зупинний ремонт водопровідних споруд;

Термін: до 25.09.2020 року

5.5 забезпечити 20 % технологічний резерв свердловин зовнішнього водопостачання та постійний тритижневий запас реагентів (рідкого хлору) для обробки води і стоків.

Термін: постійно

6. Директорам  КП «Лисичанськтепломережа  (Панаіт А.В.), ЛКСП «Лисчанськводоканал» (Кравченко Н.І.) звернути особливу увагу на якість виконня робіт з ремонту технологічних мереж та благоустрою територій після їх проведення.

Термін: постійно

7. Начальникам відділів освіти та культури Лисичанської міської ради (Худоба Т.В., Ткаченко Л.В) забезпечити підготовку систем опалення, водо-,

газо-, електропостачання та інженерних мереж підвідомчих об’єктів до опалювального сезону 2020-2021 років з оформленням відповідних актів готовності до подачі газу і теплоносія

Термін: до 25.09.2020 року

8. Керівництву КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» (Старченко Г.М.,Шепеленко В.Ф., Яіцька Т.М.) забезпечити підготовку систем опалення, водо-, електропостачання та інженерних мереж підвідомчих об’єктів до опалювального сезону 2020-2021 років з оформленням відповідних актів готовності. Контроль за виконанням покласти на начальника відділу охорони здоров’я Лисичанської міської ради Бондаренко І.В.

Термін: до 25.09.2020 року

9. Керівникам КП «ЛЖЕК № 1, 3, 5, 6, 8» (Сакович І.В.,Вожев Р.П., Полюшко Д.П.,Працюк Д.І.,Сиротін В.О.) забезпечити виконання планових обсягів капітального та поточного ремонтів житлового фонду.

Термін: до 15.10.2020 року

10. Директору КП «Лисичанський Шляхрембуд» (Кравченко В.С.), директору ЛКАТП № 032806 (Корженко Т.В.) забезпечити підготовку техніки до роботи в осінньо-зимовий період.

Термін до 25.09.2020 року

11.Т.в.о. директора ТОВ «ЛЕСКО» (Шпак В.М.) вжити заходів зі своєчасної підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років,  забезпечити укладання договорів на отримання природного газу в опалювальний сезон 2020-2021років.

Термін: до 01.10.2020 року

12. Лисичанському міжрайонному управлінню по експлуатації газового господарства – філії ПАТ «Луганськгаз» по газопостачанню та газифікації (Горобець С.Ю.) своєчасно виконати роботи по заміні витратомірних шайб на комерційних вузлах обліку природного газу з літніх на зимові до початку опалювального сезону.

Термін: до 15.10.2020 року

13. Рекомендувати Лисичанському РЕМ ТОВ «ЛЕО» вжити необхідні заходи щодо усунення причин знеструмлення котельних протягом опалювального періоду.

Термін: постійно

14. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Андрія ЯКИМЧУКА.

Міський голова                                                                         Сергій  ШИЛІН

Про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2019-2020 років

Відповідно до рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ра-ди від 01.10.2019 року № 482, опалювальний сезон 2019-2020 років у м.Лиси-чанськ повинен був розпочатися в разі зниження температури зовнішнього повітря до середньодобового значення нижче +80 С та утримання такої протягом 3 діб.

На виконання  зазначеного рішення запуск котелень КП «Лисичанськ-тепломережа» та ТОВ «ЛЕСКО» розпочато 01.11.2019 року, котелень відділу освіти ЛМР 03.11.2019 року.

В опалювальний сезон 2019-2020 рр. у м.м. Лисичанськ,Новодружеськ Привілля були задіяні 35 котелень, у тому числі:

-	комунальної власності - 28 од. (КП «Лисичанськтепломережа»);

-	власності Відділу освіти  ЛМР - 3 од.;

-	котельні ТОВ «ЛЕСКО» - 4 од.

У м.м. Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля теплоносій подавався на наступні об’єкти:

-  	загальноосвітні навчальні заклади – 21;

-         дошкільні навчальні заклади – 14;

-	позашкільні установи – 2;

- 	заклади охорони здоров’я – 11;

-	житлові будинки (централізоване опалення) - 333.

Опалювальний сезон у місті проходив у штатному режимі, пориви на мережах теплопостачання ліквідувалися своєчасно у робочому порядку.

Проте, декілька разів виникала загроза зриву сталого проходження опа-лювального сезону  у зв’язку з  відключеннями від мереж електропостачання об’єктів ЛКСП «Лисичанськводоканал» та відповідно припинялась подача води до робочих систем котелень. Підвоз води на котельні автоцистернами не перекривав повної потреби у подпітці водою, тому виникала реальна загроза зупинки котелень.

Проходження опалювального сезону по підприємствам

У м. Лисичанськ знаходиться 1 підприємство, що надає послугу з центра-лізованого теплопостачання - КП «Лисичанськтепломережа», та 1 під-приємство, що надає послугу теплопостачання бюджетним установам ТОВ «ЛЕСКО».

На балансовому обліку КП «Лисичанськтепломережа» знаходиться  28 котелень. З них 27 газових котелень та 1 котельня працює на твердому паливі — пелетах. На котельнях встановлено 70 водогрійних котлів загальною потужністю 242,259 Гкал/год.

Запуск котелень теплогенеруючих підприємств в роботу  виконано відповідно до графіку запуску, теплоносій  подано в першу чергу до лікувальних, навчальних та дошкільних закладів.

КП «Лисичанськтепломережа» опалює  335 житлові будинки, 18 ЗОШ, 13 дошкільних закладів (дитячі садки), 16 об 'єктів закладів охорони здоров’я та 10 навчальних закладів, 18 об’єктів культури, позашкільної освіти та спорту.

За період опалювального сезону  зафіксовано 210 аварійних відключень електроенергії на котельнях підприємства, з них 24 відключення на центральних котельнях, розташованих по вул. К. Маркса, 149а та вул. Незалежності, 128а міста Лисичанська.

Через відсутність  водопостачання у зв´язку з   відключеннями об´єктів ЛКСП “Лисичанськводоканал” від електропостачання, котельні підприємства декілька разів знаходились на межі зупинки. 	Так, 05, 11, 15, 16 листопаду 2019 року  знеструмлено насосні станції ЛКСП “Лисичанськводоканал”, водопостачання в містах Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля було припинено, відповідно котельні опинились без необхідної підпитки водою.

Наступна зупинка об´єктів ЛКСП “Лисичанськводоканал” через відклю-чення електропостачання відбулася з 24.12.2019 року по 28.12.2019 року, у зв’язку з чим Центральна котельня міста була зупинена  з 21:30 год 25.12.2019 року до 10:20 год 28.12.2019 року у зв’язку з  відсутністю необхідної підпитки водою

З 11.12.2019 року по 14.12.2019 року проводились роботи по підклю-ченню нової магістралі КСП “Лисичанськводоканал”, у зв´язку  з чим знов бу-ла зупинена Центральна котельня з 10:05 год. 13.12.2019 року  до 12:45 год. 14.12.2019 року. Після запуску котельні в роботу в результаті гідроудару виникла аварійна ситуація на центральних тепломережах міста, в результаті якої  6 багатоповерхових будинків залишилися без тепла до 19:40 год. 18.12.2019 року.

Ці зупинки призвели до збитків в нарахуванні оплати за тепло-постачання  в грудні місяці 2019 року  в розмірі понад 2,0 млн грн.

Зупинок котельних із-за відключення газу не зафіксовано . Природний газ КП «Лисичанськтепломережа» отримувало відповідно до укладених з НАК «Нафтогаз України» договорам (№ 6103/19-20-ТЕ-20; № 6104/19-20-БО-20; № 6105/19-20-РО-20; № 6106/19-20-КП-20 від 27.09.2019).

Станом на 01.04.2020 року з початку опалювального сезону спожито 17218 тис.м3 природного газу на суму 91млн. 246 тис. грн.(без врахування витрат на транспортування та розподіл газу).

Заборгованість за спожитий природний газ, станом на 01.04 .2020 року, його розподіл та транспортування становить  470 млн.707 тис.грн. Крім того пені та штрафні санкції становлять 58 млн 312 тис.грн.

Заборгованість за спожиту електроенергію, станом на 01.04.2020 року, її  розподіл та транспортування становила  11млн190 тис.грн. Крім того пені та штрафні санкції становлять 6 млн 733 тис.грн.

На 4-х БМК ТОВ «ЛЕО», які опалюють обласну клінічну дитячу лікар-ню, терапевтичне відділення ЦМЛ ім.Титова, д/с «Червоний капелюшок» та Лисичанську багатопрофільну гімназію, аварійних зупинок не зафіксовано. Серед проблемних питань також слід зазначити ситуацію з припиненням водопостачання через відключення від електропостачання об’єктів ЛКСП «Лисичанськводоканал». Як і на котельнях КП «Лисичанськтепломережа», при тривалої відсутності підпитки виникала загроза зупинки БМК.

Водопостачання міст Лисичанська, Новодружеска, Привілля, здійснюється від шести підземних водозаборів, що складаються з  72 свердло-вин. На балансі ЛКСП " Лисичанскводоканал" знаходиться 14 водопровідних насосних станцій, 17 каналізаційних насосних станцій, 5 міських очисних спо-руд сумарною продуктивністю 52,8 тис. м3/доб. Підприємство обслуговує 686,149 км  водопровідних мереж, загальний фізичний знос яких складає 92 % або 630,159 км.

В період опалювального сезону 2019-2020 років були виконані наступні роботи за системою водопостачання:

- заміна 422,5 м зношених водопровідних мереж;

- заміна 3 насосів  на свердловинах № 663, №1078, №663а    Білогорівського водозабору;

- ревізія 1 насоса (ВНС Приволье);

- заміна 1 од. запірної арматури (вул.Сметанина – вул. 1 Травня)

- ревізія 38 од. запірної  арматури на водопровідних мережах;

- ліквідація 311 поривів на водопровідних мережах;

- чищення 59 водопровідних колодязів, ремонт – 1од.

У листопаді – грудні  2019р. за допомогою фонду ЮНІСЕФ була проведена заміна трубопроводу Д400мм, протяжністю 380м по вул. Ген.Потапенко.

Загальна протяжність каналізаційних мереж і колекторів становить 227,053 км в т.ч. протяжність головних  колекторів – 60,7 км, вуличної, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі - 166,353 км.      Загальний фізичний знос мереж каналізації складає 91% або 206,346 км. Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційних колодязя.

В період опалювального сезону 2019-2020 років виконано:

- заміна 42 м Д200мм каналізаційних мереж:

- почищено 47 каналізаційних колодязів;

- ліквідовано 922 засора на каналізаційних мережах,

- зроблена ревізія 4 од. насосів (КНС-10,3, ГОС-1);

- зроблена ревізія 9 од. запірної арматури на КНС-3,2,6, ГОС-1,3;

- заміна запірної арматури – 1 од. (засувка Д 200мм на ГОС-1).

Станом на 01.04.2020р.  заборгованість підприємства за спожиту електроенергію становила:

-  ДП ЗД «Укрінтеренерго» -   11 млн 476 тис. грн.;

-  ТОВ «ЛЕО» - 167 млн 714 тис. грн.;

-  ТОВ «ЕНСОЛ Україна» - 2 млн.985 тис грн.

Через існуючу заборгованість ТОВ «ЛЕО» неодноразово здійснювало знеструмлення об’єктів ЛКСП «Лисичанськводоканал»,  а саме: з 18.10 по 24.10.2019 року, 05,11,15,16 листопаду 2019 року, з 24.12 по  26.12.2019 року. Після включення електроенергії утворилися пориви на водоводах Д 600мм,  у зв’язку з чим  була відключена ВНС «Лисичанська»  з 23.10. до 24.10.2019 ро-ку та з 27.12. до 28.12.2019 року.

Загроза знеструмлення об’єктів ЛКСП «Лисичанськводоканал» є акту-альною і на даний час.

В шкільних закладах (21 ЗОШ), дошкільних закладах (14 дитячих сад-ків) та 2-х позашкільних закладах опалювальний сезон проходив у штатному режимі, без аварійних зупинок, у приміщеннях додержувалась нормативна температура. Котельні відділу освіти Лисичанської міської ради (3 од.) працювали відповідно до регламенту, паливом були забезпечені до кінця опалювального періоду.

У закладах охорони здоров’я витримувався нормативний температурний режим у приміщеннях, аварійних ситуацій за період проходження опалю-вального сезону не зафіксовано.

Мережа комунальних закладів культури м.м.Лисичанськ,Новодружеськ, Привілля налічує 9 закладів, 7 з яких розташовані в окремих будівлях. Опалю-вальний сезон пройшов задовільно, температурний режим в приміщеннях дотримувався  відповідно до санітарних норм, аварійних ситуацій також не зафіксовано.

Щодо житлового фонду.

Станом на 01.01.2020 р. житловий фонд міст Лисичанська, Ново-дружеська та Привілля складає 853 багатоквартирні житлові будинки, загальною площею 1600 тис. м2.

На КП «ЛЖЕК № 1,3,5,6,8» були  організовані та цілодобово працювали аварійно-диспетчерські служби, яка підтримували постійний зв'язок з мешканцями житлових будинків та службами міста на випадок виникнення аварійних ситуацій. Працівники аварійно-ремонтнох служб житлово - комунальних підприємств систематично проводили огляд підвальних приміщень з метою своєчасного усунення несправностей внутрішньо-будинкових мереж. Також за графіком проводилась перевірка і прочищення димовентканалів.

В ході підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період в 2019-2020 рр. для ліквідації наслідків негоди житлово - комунальними  підпртємствами було заготовлено 251 т. піску та 5 т. технічної солі. Прибудинкові теріторії житлових будинків своєчасно розчищалися від снігу  та підсипались посипковим матеріалом.

Опалювальний сезон 2019-2020 років у м.м.Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля  закінченно 31.03.2020 року відповідно до рішення Виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 17.03.2020 року № 126.

Заступник міського голови                              Андрій ЯКИМЧУК

Начальник управління звиконання

політики ЛМР в галузі ЖКГ                              Віталій САХАНЬ

Дод___

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Лисичанської міської ради

від 19.05.2020 № 183

ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та  соціальної сфери

м.Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

КП «Лисичанськтепломережа»

Директор КП «Лисичанськтепломережа» Андрій ПАНАІТ

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кол-во, од. вим. | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |  |  |
| Дільниця №1 (центральна частина міста) |  |  |  |
| 1 | Заміна ділянки теплотраси на ж.б.№293 по вул.Сосюри (1-введення) від ТК-128 до будинку, Ду-100мм по Т1,Т2. | 85м | 45,9 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
| 2 | Заміна ділянки теплотраси в районі магазину "Версаль", Ду-200мм по Т1,Т2 | 110м | 198,0 | -//- | квітень | -//- |  |  |  |
| 3 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж.б. №111 по пр.Перемоги від ТК-14а до ТК-15,Ду-200мм по Т1,Т2 | 175м | 315,0 | -//- | квітень | -//- |  |  |  |
| 4 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-18 в сторону СШ №14 зі збільшенням діаметру с Ду-80мм на Ду-100мм по Т1,Т2. | 154м | 83,2 | -//- | червень |  |  |  |  |
| 5 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж.б.№113 по пр.Перемоги,Ду-100мм по Т1,Т2. | 120м | 64,8 | -//- | червень | -//- |  |  |  |
| 6 | Заміна ділянки теплотраси по пр.Перемоги від ТК-8 до ТК-11, Ду-300мм по Т1,Т2. | 380м | 1596,0 | -//- | серпень | -//- |  |  |  |
| 7 | Заміна ділянки теплотраси на ж.б.№11,14 по вул.Будівельників, Ду-100мм по Т1,Т2. | 90м | 48,6 | -//- | липень | -//- |  |  |  |
| 8 | Заміна ділянки теплотраси на ж.б.№11,14 по вул.Будівельників, Ду-80мм по Т1,Т2. | 84м | 33,6 | -//- | липень | -//- |  |  |  |
| 9 | Заміна ділянки теплотраси по вул.Сосюри від ТК-134 до ТК-135,Ду-300мм по Т1,Т2. | 200м | 840,0 | -//- | липень | -//- |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці № 1: | 1398м | 3225,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельня 41-го мкр.: заміна ділянки теплотраси між ТК-171 і ТК-172 на ж.б.№2, Ду-150мм по Т1,Т2 | 100м | 80,0 | КП “Лисичанськ-тепломережа” | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |
|  | Всього заміна трубопроводів від малих котелень по дільниці № 1: | 100м | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№360 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 10м | 5,4 | --//-- | червень | --//-- |  |  |  |
| 12 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№360 по вул.Сосюри,Ду-80мм по Т1,Т2 | 10м | 4,0 | --//-- | червень | --//-- |  |  |  |
| 13 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№113 по вул.Г.Сковороди, Ду-100мм по Т1,Т2 | 10м | 5,4 | --//-- | червень | --//-- |  |  |  |
| 14 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№364 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 10м | 5,4 | --//-- | червень | --//-- |  |  |  |
| 15 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№289 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 10м | 5,4 | --//-- | липень | --//-- |  |  |  |
| 16 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№115 по пр.Перемоги, Ду-150мм по Т1,Т2 | 20м | 16,0 | --//-- | липень | --//-- |  |  |  |
| 17 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№345 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 20м | 10,8 | --//-- | липень | --//-- |  |  |  |
| 18 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№14 по вул.Будівельників, Ду-100мм по Т1,Т2 | 5м | 2,7 | --//-- | липень | --//-- |  |  |  |
|  | Всього заміна транзитних теплотрас по дільниці №1: | 95м | 55,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №1 | 1593м | 3360,2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт шиферної покрівлі будівлі котельні Докучаєва. | 40м2 | 7,0 | --//-- | липень | --//-- |  |  |  |
| 20 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі котельні Ворошилова. ЦТП пр.Перемоги,109А. | 625м² | 47,0 | --//-- | серпень | --//-- |  |  |  |
| 21 | Ремонт теплоізоляції по вул.ім.Чернишова на теплотрасі Ду-600мм | 1200м | 150,0 | --//-- | вересень | --//-- |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 1: Ізоляція теплотрас по дільниці №1: | 665м2 1200м | 54,0 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №2 (південна частина міста) |  |  |
| 22 | Заміна ділянки центральної теплотраси на 3-4мкр.в парку з-да ГТВ (в районі церкви),Ду-400мм по Т1,Т2 | 100м | 780,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |
| 23 | Заміна ділянки центральної теплотраси на 1-2 мкр в районі парку з-да ГТВ,Ду-400мм по Т1,Т2 | 100м | 780,0 | --//-- | липень | --//-- |  |  |
| 24 | Заміна ділянки центральної теплотраси на КЕТБ-2К в районі ПТУ №56 кварталу Дружби Народів,Ду-250мм по Т1,Т2 | 100м | 270,0 | --//-- | липень | --//-- |  |  |
| 25 | Заміна ділянки центральної теплотраси по території ВПУ №94 кварталу Дружби Народів,Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | квітень |  |  |  |
| 26 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі ж.б.№39 по вул.Автомобілистів кварталу Дружби Народів,Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 | --//-- | травень | --//-- |  |  |
| 27 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси між ж.б.№3 і ж.б.№4 кварталу Дружби Народів,Ду-80мм по Т1,Т2 | 80м | 32,0 | --//-- | квітень | --//-- |  |  |
| 28 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси між ж.б.№11 та ж.б.№12,Ду-100мм по Т1,Т2 | 60м | 32,4 | --//-- | травень | --//-- |  |  |
| 29 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№36-37 кварталу Дружби Народів,Ду-150мм по Т1,Т2 | 100м | 80,0 | --//-- | серпень | --//-- |  |  |
| 30 | Заміна ділянки теплотраси вводу на ж.б.№5 кварталу Дружби Народів,Ду-100мм по Т1,Т2 | 80м | 43,2 | --//-- | серпень | --//-- |  |  |
| 31 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№13 кварталу Центрального,Ду-150мм по Т1,Т2 | 50м | 40,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | червень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |
| 32 | Заміна ділянки внутрішньоквартальноїї теплотраси в районі ж.б.№23 і №34 кварталу Центрального,Ду-200мм по Т1,Т2 | 60м | 108,0 | --//-- | червень | --//-- |  |  |
| 33 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси на ж.б.№20 та ж.б.№21 кварталу Центрального,Ду-80мм по Т1,Т2 | 60м | 24,0 | --//-- | травень | --//-- |  |  |
| 34 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №25 кварталу Центрального, Ду-100мм по Т1,Т2 | 50м | 27,0 | --//-- | травень | --//-- |  |  |
| 35 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№31-38А кварталу Східного,Ду-150мм по Т1,Т2 | 50м | 40,0 | --//-- | червень | --//-- |  |  |
| 36 | Заміна ділянки вводу на майстерні СШ №30 кварталу Східного,Ду-50мм по Т1,Т2 | 100м | 23,0 | --//-- | серпень | --//-- |  |  |
| 37 | Заміна ділянки центральної теплотраси біля д/с “Світлячок” кварталу Східного,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 | --//-- | серпень | --//-- |  |  |
| 38 | Заміна ділянки вводу на ж.б.№3 кварталу 40 Років Перемоги,Ду-100мм по Т1,Т2 | 100м | 54,0 | --//-- | вересень | --//-- |  |  |
| 39 | Заміна внутрішньої розводки в ТРП кварталу 40 Років Перемоги,Ду-250мм по Т1 | 30м | 81,0 | --//-- | вересень | --//-- |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №2: | 1420м | 3194,6 | --//-- |  | --//-- |  |  |
| 40 | Котельня Педколеджа:заміна ділянки ввода в ж.б.№22 по вул.Одеській,Ду-80мм по Т1,Т2 | 120м | 48,0 | --//-- | травень | --//-- |  |  |
| 41 | Котельня СШ №2:заміна вводу в котельню,Ду-100мм по Т1,Т2 | 50м | 27,0 | --//-- | червень | --//-- |  |  |
| 42 | Котельня УТОС:заміна ділянки теплотраси від ТК-7 до ТК-8,Ду-100мм по Т1,Т2 | 60м | 32,4 | --//-- | липень | --//-- |  |  |
|  | Всього заміна трубопроводів від малих котелень по дільниці №2: | 230м | 107,4 |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №2: | 1650м | 3302,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | Ремонт рулонної покрівлі на будівлях котельні СШ №2, бойлерної 2мкр. | 210м² | 17,0 | --//-- | серпень | --//-- |  |  |
| 44 | Ремонт теплоізоляції теплотраси біля ТЦ “Артцентр”Ду-500мм,теплотраси по заводу ГТВ Ду-500мм,теплотраси 1мкр.Ду-150мм і Ду-100мм,теплотраси 2мкр.Ду-150мм. | 2000м | 110,0 | --//-- | вересень | --//-- |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 2: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №2: | 210м² 2000м | 17,0 110,0 |  |  |  |  |  |
| Дільниця №3 |  |  |
| 45 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі котелень “Електроприлад” та Привілля-1 | 170м² | 14,0 | --//-- | липень | --//-- |  |  |
| 46 | Ремонт теплоізоляції теплотраси котельні Привілля-1 біля СШ №7 Ду-100мм. | 120м | 5,5 | --//-- | серпень | --//-- |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 3: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №3 | 170м² 120м | 14,0 5,5 |  |  |  |  |  |
| Дільниця №4 |  |
| 47 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-8 до ж.б.№308 по вул.Жовтневій котельні Склозавод-2,Ду-50мм по Т1,Т2 | 13м | 3,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 48 | Заміна ділянки теплотраси в бойлерній котельні Склозавод-2,Ду-150мм по Т1,Т2 | 10м | 8,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | квітень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 49 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-14 до ж.б.№2 по вул.Севастопольській від котельні Склозавод-1,Ду-50мм по Т1,Т2 | 42м | 9,7 | --//-- | травень | --//-- |  |
| 50 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-15 до ж.б.№4 по вул.Севастопольській від котельні Склозавод-1,Ду-50мм по Т1,Т2 | 80м | 18,5 | --//-- | червень | --//-- |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №4 | 145 м | 39,2 |  |  |  |  |
| 51 | Ремонт шиферної покрівлі будівлі котельні Склозавод-1 по вул.Жовтневій,311-а | 120м² | 12,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 52 | Ремонт ізоляції теплотрасс по дільниці №4:теплотраса біля СШ №4 від котельні Склозавод-2,Ду-125мм | 120м | 10,0 | --//-- | вересень | --//-- |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 4: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №4: | 120м² 120м | 12,0 10,0 |  |  |  |  |
| Дільниця №6 |  |
| 53 | Заміна ділянки теплотраси по вул.Г.Попова біля ТК-2, Ду-250мм по Т1Т2 | 50м | 135,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 54 | Заміна ділянки теплотраси по вул.Гора Попова від ТК-19 до ТК-20,Ду-80мм по Т1,Т2 | 80м | 32,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | червень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 55 | Заміна ділянки теплотраси по вул.К.Лібкнехта від ТК-13а до ТК-48,Ду-80мм по Т1,Т2 | 110м | 44,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
| 56 | Заміна ділянки теплотраси по вул.Жовтневій від ТК-16 до ТК-45,Ду-100мм по Т1,Т2 | 100м | 54,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №6: | 340м | 265,0 |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №1 (центральна частина міста) |  |
| 57 | Заміна екранної частини котла № 1 ПТВМ-30М , труба 60х3,0, L=500м | 1 котел | 57,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього заміна екранної частини котла по ЦТП №1: | 1 котел | 57,0 |  |  |  |  |
| 58 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі ЦТП №1 | 900м² | 70,0 | -//- | серпень | -//- |  |
|  | Ремонт покрівлі по ЦТП №1: | 900м² | 70,0 |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №2 (південна частина міста) |  |
| 59 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі ЦТП №2 | 500м2 | 33,0 | КП “Лисичанськ- тепломережа” | вересень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по ЦТП №2 | 500м2 | 33,0 |  |  |  |  |
| 60 | Заміна колекторів Ду-600мм,Ду-500мм на Ду-400мм по Т1. | 60м | 468,0 |  | вересень |  |  |
|  | Всього заміна колекторів по ЦТП №2: | 60м | 468,0 |  |  |  |  |
|  | Всього по підприємству, в т. ч.: заміна теплотрас заміна колекторів заміна трубної частини котла ізоляія теплотрас ремонт покрівлі | 3728м 60м 1 од. 3740м 2565м² | 7966,9 6966,4 468,0 57,0 275,5 200,0 |  |  |  |  |

- ЛКСП «Лисичанськводоканал»

- Директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» Наталія КРАВЧЕНКО

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. вим. | Кол-во | Орієнтовна кошторисна вартість, грн. | Джерело фінансування | Строк виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |

- Ремонт водопровідних мереж

| 1 | Центральна дільниця(заміна трубопроводу) | м | 1100 | 660536,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пролетарська дільниця: -заміна трубопроводу; - заміна засувок Сума всього: | м шт | 810 4 | 117302,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |  |  |  |
| 3 | м.Новодружеськ: -монтаж засувки Д 100 | шт | 1 | 11834,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 4 | м.Привілля: -заміна засувок Д 50,100,150 | шт | 6 | 69801,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 5 | Дільниця магістральних водоводів: -переврізка водовода з Д600 на Д500 -заміна трубопроводу Д700 Сума всього: | м | 150 | 10833,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 6 - - - - - - - - - - - | Водопровідні насосні станції: ВНС "Білогорівська" - агр.№ 3 - демонтаж насосу 10НМК агр.№3, монтаж насосу ЦН1000-180-3, заміна засувки Д500мм та зворотного клапану Д400мм Ру-25 ВНС "Суміщена" - демонтаж насосних агр. №4 та №5, монтаж одного насосу ЦН 400-105 ВНС 1п. "Лісова Дача" - заміна насосного агрегата №3 ВНС "ГТВ" - ремонт засувок Д400мм в камері переключення - 2шт. ВНС "ГТВ" - ремонт засувки Д500мм на водоводі в маш.залі ВНС "ГТВ" - ремонт металевої площадки в камері переключення ВНС "Лисичанська"(будівля камери переключення), ВНС "Суміщена" - частковий ремонт покрівлі (52+130=182), ВНС 2п."Лісова дача" - частковий ремонт покрівлі (10м2) ВНС "Лисичанська" - заміна зворотних клапанів на агр.№2, №3 - Д400мм ВНС 2п."Лісова Дача", ВНС "Суміщена", ВНС "ГТВ" (машзал) - заміна вікон вул.Кафтанова (лабораторія стоків) - установка котла на твердом топливе Сума всього: | м2 шт м2 шт | 14 2 20 1 | 701788,0 2822,0 н/д н/д н/д 25690,0 17375,0 1982,0 53640,0 4320,0 проект 807617,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 7 | Білогорівська дільниця: Свердловина № РЄ-4 - заміна трубопроводу Д150мм (відновлення) Свердловина №1080,1080А - заміна трубопроводу Д250мм Свердловини №№ 662,662А,РЄ-3, - заміна зворотного клапану Д150мм Свердловини № 662, РЄ-3 - заміна засувки Д150мм Свердловини № 663, РЭ-3,1081 - заміна насосу Свердловина № 661 - заміна КАСКАДА Сума всього: | м м шт шт. шт шт | 10 500 3 2 3 1 | 9550,4 1522800,0 3534,0 39981,4 258588,0 168100,0 2002554,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 8 | Дільниця лівобережних свердловин: Білогорівський водозабір - заміна колони свердловини № 1079 Білогорівський водозабір - свердловина № 667 - заміна водорвода Монтаж скидний засувки на центр.водоводі Будівля гаражу - ремонт покрівлі (132м2) Білогорівський водозабір - ячейка 16 та 11 - заміна опор ЛЕП Сума всього: |  |  | 28688,0 32956,6 20705,0 12595,0 264500,0 359445,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 9 | Борівська дільниця: ВНС 1п "Лісова дача"- ремонт кабельних каналів 3,3х0,25м Ремонт битового приміщення: штукатурка, шпаклівка, фарбування - 89 м2 Установка ел.бойлера 80л у битовому приміщенні Ремонт ВНС 0п. "Лісова дача"- штукатурка и побілка ВНС 1п.- 2 п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу Д400мм ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт вимощення ВНС 1п."Лісова дача" - будівля прохідной, бокс -ремонт покрівлі (18м2) Метелкино - свердл.№ 3, №5 - ремонт покрівлі надсвердл.споруди (20м2 + 20м2) Сума всього: |  |  | 18430,0 6586,0 739 624,0 931560,0 94,0 1771,0 3813,0 963618,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 10 | Служба головного енергетика: ВНС "Лисичанська" - заміна трансформаторів № 1,2 1000 кВА на тр. 630 кВА ВНС "Новодружеська" - заміна трансформаторів № 1,2 630 кВА на тр.400 кВА ВНС "Новодружеська" - встановлення перетворювача частоти 75 кВт 0,4 кВ ВНС "Малорязанцевська"- заміна трансформатора 630 кВА на тр.100 кВА ВНС "Боровська"- заміна трансформатора 400 кВА на тр.100 кВА ВНС "Привілля" - встановлення перетворювача частоти 55 кВт 0,4 кВ Разом: | од. од. од. од. од. од. | 2 2 1 1 1 1 | в наявності в наявності 272978,0 92000,0 92000,0 201913,0 658891,0 | Кошти підприємства | І-ІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 11 | Служба КІПіА: Установка вузлів обліку води на МОС-1, МОС-2, МОС-4, МОС-5 Оснащення вузлами комерційного обліку багатоквартирних будинків Установка вузлів обліку води на свердловини Білогорівського водозабору Установка вузлів обліку води на свердловини Метьолкінського водозабору Установка вузлів обліку води на свердловини Вороновського водозабору Оснащення вузла обліку питної води на ВНС "Лисичанська" (виконання проекту, установка) Оснащення вузла обліку води на ВНС "Суміщена" (виконання проекту, установка) Установка рівнемірів на двох резервуарах ВНС "Лисичанська" Разом | од од од од од од од од | 5 782 15 4 2 1 1 2 | 311781,02 37215000,0 218910,0 380598,0 268706,0 проект проект н/д 38394995,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| Каналізаційне господарство |
| 1 | МОС-1: Ремонт мулоскреба №2 на первинном відстойникі №2 Заміна лінії сирого осаду Будівля АБК- ремонт покрівлі (624м2) Чистка мулових ставків № 1,2 Ремонт будівлі хлораторной (270м2) Заміна рещітки механічної КНС мулової води - заміна насоса Разом: |  | 81329,0 699379,0 58752,0 н/д 25805,0 456000,0 30912,0 1352177,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 2 | МОС-2: Будівля біофільтру - ремонт покрівлі (317м2), ремонт віконних прорізів Разом: |  |  | 30237,0 30237,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 3 | МОС-4: Ремонт 2-х ел.двигунів 30 кВт 1460 об/хвил. (перемотування) Будівля решіток - ремонт покрівлі (46м2), ремонт фасаду Заміна рещітки механічної Заміна електродвигуна для аерокселаторів Разом: | од од од | 2 1 2 | н/д 4378 456000,0 60192,0 520570,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 4 | МОС-3: Виготовлення и заміна шиберів (знос) 6 шт. Ремонт вимощення будівлі АПК та хлораторної Очищення пісколовок від мулу Вивезення осаду від будівлі решіток Разом: |  |  | н/д 3120,0 н/д н/д 3120,0 | Кошти підприємства | І-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 5 | МОС-5: Ремонт трубної решітки на муловому майданчику №2 (біокарта) Виготовлення и заміна шиберів (знос) 2 шт. Ремонт потолка приміщення хлораторної Ремонт припливно-витяжної вентиляції Відновлення біокарти №2 щебнем Очищення пісколовок від мулу Разом: |  |  | 56215,0 734,0 600,0 22800,0 37800,0 н/д 118149,0 | Кошти підприємства | ІІ-IV кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 6 | Каналізаційні насосні станції: КНС-2 - заміна насосного агрігату КНС-2 - ремонт віконних рам КНС-2,4,5,6,11 - ремонт м якой покрівлі (844м2) КНС-2,5,11 - капітальний ремонт вент.установок КНС-3 - прокладка водопроводу Д20 мм КНС-3 - заміна вхідних дверей в маш.зал та грабельне відділення КНС-6 - ремонт вхідних дверей КНС-6 - ремонт прибудованого приміщення КНС-10 - заміна насосу з єл.двигуном агр. №2 КНС-12 - ремонт покрівлі (50м2) КНС-12 - ревізія вхідної засувки Д400мм КНС-12 - ремонт зворотних клапанів Д150мм КНС-12,13 - ремонт припливно-витяжної вентиляції КНС-13 - прокладка трубопроводу холодной води КНС-13 - заміна вхідної засувки Д300мм КНС-13 - ремонт сходів, площадок, огорожі Разом |  |  | 56352,0 222,0 18893,0 68400,0 910,0 11501,0 37,0 312,0 128304,0 4780,0 н/д н/д 45600,0 885,0 31798,0 8207,0 376201,0 | Кошти підприємства | І-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 7 | Каналізаційні мережі/центральна дільниця/: вул.Гетманська,52 - заміна каналізаційних мереж Д200мм вул.Юнацька,80 - заміна каналізаційних мереж Д200мм вул.Литовська,11 - ремонт колодязя вул.Будівників - Ломоносова - ремонт колодязя 7320 Разом | м м од од од | 24 50 1 1 1 | 43930,0 91520,0 8500,0 740,0 12138,0 156828,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| 8 | Каналізаційні мережі/південна дільниця/: вул.Донсодовська - заміна каналізаційних мереж Д200мм вул.Визволена - ремонт колодязя вул.Севастопільська,2 - ремонт колодязя Разом | м од од | 200 1 1 | 366080,0 6143,0 9299,0 381522,0 | Кошти підприємства | ІІ-ІІІ кв-л | ЛКСП «ЛВК» |
| ВСЬОГО по підприємству | 46996230,0 |  |

### КП «Лисичанський Шляхрембуд»

Директор КП «Лисичанський Шляхрембуд» Володимир КРАВЧЕНКО

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. вим. | Кол-во | Орієнтовна кошторисна вартість, грн. | Джерело фінансування | Строк виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |

| 1 | Підготовка техніки до зимової експлуатації | од | 5 | 300 | кошти місцевого бюджету за рахунок утримання автошля-хів м.Лисичанська | до 01.10.2020 | механік,виконроб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Закупівля палива для утримання автомо-більних шляхів м.Лисичанськ в зимовий період: ДП АБ | літ. літ. | 2000 1000 | 90 | кошти місцевого бюджету за рахунок утримання автошля-хів м.Лисичанська | до 25.09.2020 | головний інженер |  |  |  |
| 3 | Закупівля ПОМ: -сіль -пісок | тн тн | 55 600 | 260 | кошти місцевого бюджету за рахунок утримання автошля-хів м.Лисичанська | до 25.09.2020 | завідувач господарством |
| 4 | Заготівля дров на зимовий період | м3 | 20 | 2,4 | кошти підприємства | до 01.10.2020 | завідувач господарством |
| Всього по підприємству | 652,4 |  |

ЛКАТП-032806

Директор ЛКАТП-032806 Тетяна КОРЖЕНКО

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. вим | Кіл-ть | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Строк виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання автошин | од | 45 | 187,9 | кошти підприємства | до 01.12.2020 | ЛКАТП-032806 |  |  |  |
| 2 | Придбання акумуляторів | од | 10 | 49,0 | кошти підприємства | до 31.12.2020 | ЛКАТП-032806 |  |  |  |
| 3 | Придбання матеріалів для посипання доріг | тн | 10 | 2,4 | кошти підприємства | до 01.10.2020 | ЛКАТП-032806 |  |  |  |
| 4 | Заготівля дров | м3 | 190 | 27,13 | кошти підприємства | до 01.12.2020 | ЛКАТП-032806 |  |  |  |
| Всього по підприємству | 266,43 |  |  |  |  |

Відділ освіти Лисичанської міської ради

Начальник відділу освіти ЛМР Тетяна ХУДОБА

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кол-во, од. вим. | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Строк виконання | Виконавець |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна лічильників електричної енергії по навчальним закладам (актив-реактив) згідно приписів ТОВ «ЛЕО» | 24 | 180 | міський бюджет | квітень- вересень | відділ освіти |  |  |  |
| 2 | Заміна лічильників теплової енергії по навчальним закладам відділу освіти. | 3 | 450 | міський бюджет | червень-вересень | відділ освіти |  |  |  |
| 3 | Підготовка котельних відділу освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років | 3 | 40 | міський бюджет | липень-вересень | відділ освіти |  |  |  |

Відділ культури Лисичанської міської ради

Начальник відділу культури Людмила ТКАЧЕНКО

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт, грн | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1» (м.Лисичанськ, вул. Українська, 28): |
|  | Заміна труби опалення | м | 16 | 1,0 | Бюджетні кошти | Травень-серпень |  |
|  | Поточний ремонт внутрішніх приміщень, цоколю та фасаду будівлі |  |  | 4,5 | Бюджетні кошти, спонсорські кошти | Червень-серпень |  |
|  | Повірка манометрів | шт. | 2 | 0,2 | Бюджетні кошти | Липень |  |
| 2 | КЗ «Лисичанська дитяча музична школа №2» (м.Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Меделєєва, 63) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Частковий косметичний ремонт класів 2.Частковий ремонт системи опалення: заміна радіаторів на біметалічні 3.Фарбування вхідних дверей, сходів 4.Заміна вікон на металопластикові в фойє |  |  | 14,6 | Спонсорські кошти | Липень-серпень |  |
| 3 | КЗ «Новодружеська дитяча школа мистецтв» (м.Новодружеськ, вул. 39) | шт шт | 2 1 | - - | - - | Червень |  |
|  | Ревізія засувок Очищення грязьовиків |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КЗ «Привільська дитяча школа мистецтв» (м.Привілля, вул.Нова, 4) Заміна розеток на вимикачів -розетки -вимикачі | шт шт | 10 8 | 0,4 0,32 | Спонсорські кошти | Серпень |  |
| 5 | КЗ «Лисичанський міський Палац культури» (м.Лисичанськ, вул. Красна, 30) 1.Повірка манометрів 2.Часткова заміна гайок системи опалення 3.Внутрішні ремонтні роботи півкола будівлі 4.Ремонтні роботи електроустаткування (заміна електричного кабелю) | шт шт м2 м | 2 10 62,1 30 | 0,25 0,55 18,0 0,6 | Платні послуги | Червень-вересень |  |
| 6. | КЗ «Палац культури ім. В.М.Сосюри м.Лисичанська» (м.Лисичанськ, вул.Героїв Сталінграду, 1) 1.Перевірка засувок тепломережі 2.Повірка манометрів | шт шт | 2 2 | 0,05 0,2 | Спонсорські кошти Бюджетні кошти | Червень Серпень |  |
| 7 | КЗ «Лисичанський Палац культури «Діамант» (м.Лисичанськ, вул.Первомайська, 30) 1.Повірка манометрів 2.Частковий ремонт системи водопостачання 3.Заміна засувок системи водопостачання 4.Заміна кранів Маєвського 5.Часткова заміна електрокабелю | шт м шт шт м | 2 5 2 20 20 | 0,25 0,3 4,0 0,3 0,5 | Платні послуги | Липень-вересень |  |
| 8. | КЗ «Лисичанська ЦБС» | шт | 1 | 13,685 | Бюджетні кошти | Травень |  |
|  | Центральна бібліотека (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94)- 1. Встановлення вхідних енергозберігаючих дверей 2.Утеплення відкосів вхідних дверей -цемент -шпаклівка 3.Фарбування радіаторів 4.Заміна електроприладів 5.Заміна труби опалення |  |  | 13,685 1,04 | Бюджетні кошти Спонсорські кошти | Травень Вересень -Жовтень Листопад |  |
|  | Бібліотека для дітей №1 (м.Лисичанськ, пр.Перемоги,94) Заміна вхідних дверей на енергосберігаючи Ремонт сходинок Утеплення дверей запасного виходу |  |  | 18,588 0,78 | Бюджетні кошти Спонсорські кошти | Вересень Серпень |  |
|  | Бібліотека-філія сімейного читання №2 (м Лисичанськ, вул.Красна, 30) Поточний ремонт внутрішніх приміщень |  |  | 0,581 | Спонсорські кошти | Липень-вересень |  |
|  | Бібліотека-філія №3 (м. Лисичанськ,к. 40 років Перемоги, 8.) - утеплення вікон (утеплювач) - заміна частини труби опалення -частковий ремонт ганку (цементування) |  |  | 1,58 | Спонсорські кошти | Травень-вересень |  |
|  | Бібліотека - філія № 6 (Лисичанськ, вул. Сонячна, буд. 5) -Фарбування дверей та вікон (фарба); - Утеплення вікон та дверей; |  |  | 0,404 | Спонсорські кошти | Вересень-жовтень |  |
|  | Бібліотека-філія №7 (м..Новодружеськ, вул. Шевченко, 4) -Утеплення вікон та дверей |  |  | 0,250 | Спонсорські кошти | Травень-вересень |  |
|  | Бібліотека-філія №8 (м. Привілля, вул. Ломоносова, буд. 40) утеплення вікон заміна частини труби опалення |  |  | 1,48 | Спонсорські кошти | Вересень |  |
|  | Бібліотека-філія №10 (м. Лисичанськ, кв.Центральний, 18) - фарбування радіаторів (фарба) - утеплення вікон |  |  | 0,548 |  |  |  |
|  | Всього: | 84,984 |  |

КП « ЛЖЕК №  1 »

Начальник КП «ЛЖЕК № 1»  Ігор САКОВИЧ

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 3042 | 1399,32 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л | Повне виконання заходів можливо при 100% пропла-ті за комунальну послугу (ква- ртирну плату) від населення |
| 2 | Шиферна покрівля | м2 | 1089 | 479,16 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 67 | 28,14 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 284 | 39,76 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 10 | 2,2 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 322 | 51,52 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 7 | 6,02 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 74 | 6,36 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 46 | 16,56 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 286 | 100,1 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 98 | 28,42 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 12 | Забарвлення газового колектора | м\п | 2125 | 510,0 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 30 | 3,9 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 46 | 10,12 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 24 | 5,28 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 60 | 7,2 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж теплопостачання | м\п | 1345 | 228,65 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 18 | Заміна та ревізія запірної арматури теплопостачання | шт | 112 | 40,32 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 318 | 54,06 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури ХВП | шт | 56 | 9,52 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 110 | 18,7 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 22 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 606 | 103,02 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
|  | Всього по підприємству | 3148,33 |  |

КП « ЛЖЕК №  3 »

Начальник КП «ЛЖЕК № 3»  Роман ВОЖЕВ

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 3158 | 1083,88 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л | Повне виконання заходів можливо при 100% пропла-ті за комунальну послугу (ква- ртирну плату) від населення |
| 2 | Шиферна покрівля | м2 | 2072 | 969,82 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 41 | 123,0 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 293 | 62,0 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 20 | 5,98 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 149 | 35,40 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 7 | Ремонт вхідних дверей | шт | 29 | 7,32 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 90 | 20,72 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 9 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 64 | 35,94 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 10 | Ремонт електропроводки | м/п | 435 | 35,57 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 11 | Ремонт вимощення | м2 | 176 | 33,95 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 12 | Забарвлення газового колектора | м\п | 400 | 35,52 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 56 | 16,84 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 207 | 40,0 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 16 | 5,0 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 154 | 14,87 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж теплопостачання | м\п | 315 | 121,34 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 18 | Заміна та ревізія запірної арматури теплопостачання | шт | 49 | 56,33 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 220 | 83,65 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури ХВП | шт | 20 | 23,0 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 280 | 88,69 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 22 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 140 | 48,72 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
|  | Всього по підприємству | 2947,54 |  |

КП « ЛЖЕК №  5 »

Начальник КП «ЛЖЕК № 5»  Дмитро ПОЛЮШКО

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 3650 | 506,8 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л | Повне виконання заходів можливо при 100% пропла-ті за комунальну послугу (ква- ртирну плату) від населення |
| 2 | Шиферна покрівля | м2 | 15 | 3,3 | Кошти підприємства | 2 кв-л |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 55 | 40,92 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 7 | 0,32 | Кошти підприємства | 2 кв-л |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 11 | 2,23 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 110 | 8,138 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 21 | 36,4 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 40 | 35,162 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 14 | 0,89 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 135 | 17,88 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 85 | 3,58 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 12 | Забарвлення газового колектора | м\п | 1224 | 13,23 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 50 | 9,8 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 90 | 27,4 | Кошти підприємства | 2 кв-л |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 5 | 1,8 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 143 | 140,14 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж теплопостачання | м\п | 1580 | 201,45 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 18 | Заміна та ревізія запірної арматури теплопостачання | шт | 81 | 75,37 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 213 | 27,16 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури ХВП | шт | 18 | 16,75 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 251 | 33,01 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 22 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 179,5 | 25,1 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
|  | Всього по підприємству | 1226,9 |  |

КП « ЛЖЕК №  6 »

Начальник КП «ЛЖЕК № 6»  Дмитро ПРАЦЮК

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 1570 | 353,5 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л | Повне виконання заходів можливо при 100% пропла-ті за комунальну послугу (ква- ртирну плату) від населення |
| 2 | Шиферна покрівля | м2 | 2688 | 320,0 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 54 | 29,5 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 428 | 61,2 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 41 | 5,5 | Кошти підприємства | 3-4 кв-л |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 60 | 5,1 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 20 | 69,3 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 20 | 3,6 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 31 | 5,6 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 10 | Ремонт вимощення | м2 | 265 | 79,5 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 29 | 6,3 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 12 | Забарвлення газового колектора | м\п | 600 | 7,0 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 45 | 4,3 | Кошти підприємства | 3-4 кв-л |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 40 | 2,9 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 46 | 35,9 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 249 | 5,1 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж теплопостачання | м\п | 0 | 0 | Кошти підприємства | - |  |
| 18 | Заміна та ревізія запірної арматури теплопостачання | шт | 0 | 0 | Кошти підприємства | - |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 610 | 36,6 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури ХВП | шт | 25 | 7,5 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 100 | 18 | Кошти підприємства | 2-4 кв-л |  |
| 22 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 620 | 37,2 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
|  | Всього по підприємству | 1093,6 |  |

КП « ЛЖЕК №  8 »

Начальник КП «ЛЖЕК № 8»  Володимир Сиротін

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 410 | 164 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л | Повне виконання заходів можливо при 100% пропла-ті за комунальну послугу (ква- ртирну плату) від населення |
| 2 | Шиферна покрівля | м2 | 235 | 115,15 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 23 | 66,7 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 62 | 18,6 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 24 | 5,5 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 38 | 10,64 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 12 | 10,8 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 36 | 10,44 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 18 | 5,4 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 298 | 74,5 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 51 | 18,36 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 12 | Забарвлення газового колектора | м\п | 964 | 67,48 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 52 | 18,2 | Кошти підприємства | 3 кв-л |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 157 | 36,11 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 15 | 4,8 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 52 | 4,48 | Кошти підприємства | 1-4 кв-л |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж теплопостачання | м\п | 332 | 146,08 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 18 | Заміна та ревізія запірної арматури теплопостачання | шт | 31 | 14,26 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 94 | 41,36 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури ХВП | шт | 21 | 9,66 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 25 | 5,75 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
| 22 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 212 | 93,28 | Кошти підприємства | 2-3 кв-л |  |
|  | Всього по підприємству | 941,55 |  |

КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня»

Головний лікар Григорій СТАРЧЕНКО

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт, грн | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення та водо-постачання в будівлі МКПД за адресою:м.Лисичанськ,кв.Центральний,17 | п.м. | 60 | 4,3 | кошти підприємства | липень-вересень |  |
| 2 | Поточний ремонт системи опалення та водо-постачання в будівлі хірургичного корпусу за адресою:м.Лисичанськ,вул.Сосюри,424 | п.м | 80 | 5,6 | кошти підприємства | травень-червень |  |
| 3 | Поточний ремонт системи опалення та водо-постачання в будівлі центральної поліклініки за адресою:м.Лисичанськ,пр.Перемоги,56 | п.м. | 30 | 2,4 | кошти підприємства | липень-вересень |  |
| 4 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі пологового відділення за адресою: м.Лисичанськ,вул.Сосюри,424 | п.м. | 35 | 1,8 | кошти підприємства | серпень-вересень |  |
| 5 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі терапевтичного корпусу за адресою:м.Лисичанськ,пр.Перемоги,134 | п.м. | 20 | 2,0 | кошти підприємства | серпень-вересень |  |
| 6 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі інфекційного відділення за адресою: м.Лисичанськ,вул.Сосюри,424 | п.м | 30 | 2,8 | кошти підприємства | серпень-вересень |  |
| 7 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі дитячої поліклініки за адресою: м.Лисичанськ,вул.Гарібальді,3 | п.м. | 40 | 3,8 | кошти підприємства | серпень-вересень |  |
| 8 | Капітальний ремонт системи опалення в будівлі хірургичного корпусу за адресою: м.Лисичанськ,вул.Сосюри,424 | п.м. | 240 | 1300,0 | кошти місцевого бюджету | травень-жовтень |  |
| 9 | Каітальний ремонт шиферної покрівлі будівлі хірургичного корпусу за адресою: м.Лиси-чанськ,вул.Сосюри,424 | м2 | 2100 | 6000,0 | кошти місцевого бюджету | травень-жовтень |  |
|  | Всього: | 7322,7 |  |

КП «Лисичанськміськсвітло»

Директор КП «Лисичанськміськсвітло» Генадій БАДАЄВ

| № | Найменування робіт , місцезнаходження (ділянка,адреса) робіт | Од. виміру | Кіл-ть | Кошторисна вартість (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтні роботи по зовнішньому освіт-ленню міста | об’єктів | 14 | 5784,0 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 2 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів –канати Д.7.8-10,5 мм | м/п | 330 | 8,76 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 3 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – редуктор РЧЛ-160 | од | 5 | 200,0 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 4 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – електродвигун 4АНМ 160 | од | 7 | 181,3 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 5 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – канатоведучий шків | од | 8 | 49,35 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 6 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів- редуктор приводу двері кабіни 64 | од | 7 | 25,55 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 7 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів- обмежувач швидкості ОСЦ 04 | од | 21 | 47,25 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 8 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – станція керування ліфтом | од | 5 | 250,0 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 9 | Заміна понижуючого трансформатора станції керування | од | 13 | 65,0 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 10 | Заміна пускача станції керування | од | 36 | 12,0 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 11 | Заміна підшипників на ел.двигуні 4АМ | од | 28 | 9,8 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 12 | Заміна лебідки | од | 1 | 180,0 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| 13 | Заміна ліфта повної комплектації | од | 10 | 7000,0 | Місцевий бюджет | 2-4 квартал |  |
| Всього по підприємству | 13813,01 |  |

Заступник міського голови                                                        Андрій ЯКИМЧУК

Начальник управління з виконання

політики ЛМР в галузі ЖКГ                                                      Віталій САХАНЬ