Додаток 5

до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми будівництва (придбання) житла

у м. Лисичанську на 2011 -2017 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Термін виконання заходу | Джерела та орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., всього – 187,5 млн. грн., у тому числі | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Нормативно-правове забезпечення будівництва (придбання) доступного житла | Цільове виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла | Виконком міської ради | 2011-2017 |  |  |  | Введення в експлуатацію протягом 2011-2017 років 38989 м2 загальної площі житла |
|  |  | Звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерної, транспортної, соціальної інфраструктури міста та передача міській раді частини збудованого житла | Виконком міської ради | 2011-2017 |  |  |  |  |
| 2. | Організаційне забезпечення будівництва (придбання) доступного житла | Формування та ведення Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку | Виконком міської ради (відділ з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла міської ради); | 2011-2012 |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечення реалізації Програми будівництва (придбання) доступного житла. | Впровадження механізму будівництва в області доступного житла за умови надання державної підтримки | Виконком міської ради; управління архітектури та містобудування міської ради; управління капітального будівництва міської ради | 2012 2014 2015 2016 2017 |  | 2,0 2,0 2,0 2,0 3,3 |  | Введення житла в експлуатацію 6,925 тис. м2 6,925 тис. м2 6,925 тис. м2 6,925 тис. м2 11,289 тис. м2 |
|  | Всього |  |  | 2011-2017 | 45,0 | 11,3 | 131,2 |  |

Секретар міської ради										С. Г. Баранник